ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»   за 2014 г

Муниципальная программа   «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»   утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 158 от 30.09.2013 г «Об утверждении муниципальной программы   «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

В 2014 году на реализацию мероприятий муниципальной программы   «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»   предусмотрено 1551,9 тыс.рублей.

Освоено за 12 месяцев 2014 г 1551,9 тыс.рублей. , что составляет 100 процентов.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 2014 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»    отчетный период 12 мес. 2014 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 167,8 | 167,8 | 167,8 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание зеленых насаждений |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| Спиливание сухих деревьев |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Трудоустройство несовершеннолетних граждан |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 19,7 | 19,7 | 19,7 |
| Мероприятие Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1279,1 | 1279,1 | 1279,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 973,3 | 973,3 | 973,3 |
| Содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории поселения |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 305,8 | 305,8 | 305,8 |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Улучшение состояния мест захоронения |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противоклещевая обработка |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Приобретение посадочного материала |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Приобретение новогодней иллюминации |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Контрольное событие программы Принятие постановление Администрации Алексеевского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Алексеевского сельского поселения, на указанные цели» Принятие постановление Администрации Алексеевского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета Алексеевского сельского поселения, на указанные цели» Реализация решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселения» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Целевое использование средств на содержание уличного освещение, зеленых насаждений, мест захоронения и иных мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения, благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения |  | X |  | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов |  |  |  | 1551,9 | 1551,9 | 1551,9 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Алексеевского сельского поселения                                                         Н.И.Лофиченко

Ответственный исполнитель                                                                                Ю.В.Кашпор