ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения »

за 6 месяцев 2019 г

Муниципальная программа    «Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения » утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 105 от 07.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы  Алексеевского сельского поселения  Октябрьского района  «Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения ».

План реализации муниципальной программы  «Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения »   на 2019 год утвержден  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения № 69от  07.11.2018 года

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (далее – Программа) в 2019 году было выделено 2123,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 287,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 1835,5 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы за 6 месяцев 2019 г 116,1 тыс. рублей, что составляет 5,5 процента от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 116,1 тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»    отчетный период 6 мес. 2019 г.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Фактически на отчетную дату (1) |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  |  | содержание автомобильных дорог в полном объеме |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1835,5 | 116,1 | 119 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание и содержание дорог |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1782,5 | 98,1 | 101,0 |
| Строительный контроль, экспертиза ПСД |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 50,0 | 18,0 | 18,0 |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 287,7 | - | 286,1 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 287,7 | - | 286,1 |
| Контрольное событие муниципальной программы 1. Реализация соглашения между Администрацией Октябрьского района и Администрацией Алексеевского сельского поселения о передаче осуществления части своих полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности |  |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  |  | Эффективное расходование межбюджетных трансфертов. Надлежащее состояния дорог общего пользования, развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Алексеевского сельского поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | Х | Х | 2123,2 | 116,1 | 405,1 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения                                                          Н.И.Лофиченко

Ответственный исполнитель                                                                                                              Ю.В.Кашпор