ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»   за 6 месяцев 2017 г

Муниципальная программа   «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»   утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 158 от 30.09.2013 г «Об утверждении муниципальной программы   «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

В 2017 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 1845,9 тыс.рублей. За 6 месяцев 2017 выполнено работ на сумму 821,8 тыс.рублей. Общий процент выполнения Программы составил 44,5 процентов.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Алексеевского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 6 месяцев 2017 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»    отчетный период 6мес. 2017 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 342,9 | 184,7 | 184,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание зеленых насаждений |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 328,2 | 170,0 | 170,0 |
| Спиливание сухих деревьев |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| Трудоустройство несовершеннолетних граждан |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Мероприятие Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1480,0 | 637,1 | 1238,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лимит уличного освещения |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1300,0 | 557,2 | 1158,8 |
| Содержание сетей уличного освещения на территории поселения |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 180,0 | 79,9 | 79,9 |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Улучшение состояния мест захоронения |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 23,0 | - | 22,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противоклещевая обработка |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 23,0 | - | 22,7 |
| Приобретение цветов |  |  |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - | - |
| Контрольное событие программы Принятие постановление Администрации Алексеевского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Алексеевского сельского поселения, на указанные цели» Принятие постановление Администрации Алексеевского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета Алексеевского сельского поселения, на указанные цели» Реализация решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселения | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Целевое использование средств на содержание уличного освещение, зеленых насаждений, мест захоронения и иных мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения, благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения |  | X |  | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов |  |  |  | 1845,9 | 821,8 | 1446,1 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава  Администрации Алексеевского сельского поселения                                                         Н.И.Лофиченко

Ответственный исполнитель                                                                                                               Ю.В.Кашпор