ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»   за 6 месяцев 2014 г

Муниципальная программа   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»   утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 154 от 30.09.2013 г «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»  Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»

В 2014 году на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» (далее – Программа) предусмотрено 20033,0 тыс.рублей.

В том числе :  областной бюджет     18000,0 тыс.руб.

местный бюджет         2033,0 тыс.руб.

Выполнено работ на сумму 3910,7 тыс.рублей.

В том числе :  областной бюджет     3398,2 тыс.руб.

местный бюджет         512,5 тыс.руб.

Общий процент освоения Программы по итогам 6 месяцев  составил 19,5 процентов.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 6 месяцев 2014 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»     отчетный период _6_ мес. 2014 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | - | - |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Выполнение технического плана сооружения и постановка на кадастровый учет для строительства подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Основное мероприятие 3. Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 19650,7 | 3832,0 | 11696,9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области... |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 19650,7 | 3832,0 | 11696,9 |
| Основное мероприятие 4. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПКР |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 29,0 | 8,7 | 29,0 |
| Основное мероприятие 5. Развитие водоснабжения в сельской местности | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 283,3 | - | 283,3 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный контроль на строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 283,3 |  | - | 283,3 |
| Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Алексеевского сельского поселения «Об организации информирования населения муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» о принимаемых Администрацией Алексеевского сельского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере», Утверждение акт ввода объектов в эксплуатацию | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Надлежащее поддержание жилищно – коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг. | Х | 2014 г |  | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение эксплуатационной надежности жилых домов. улучшение технического состояния многоквартирных домов. снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунальных услуг | Х | Х |  | 20033,0 | 3910,7 | 25005,2 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Алексеевского сельского поселения                                                         Н.И.Лофиченко

Ответственный исполнитель                                                                                Ю.В.Кашпор