ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения »

за 6 месяцев 2014 г

Муниципальная программа   «Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения » утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 157 от 30.09.2013 г «Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения » Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы  Алексеевского сельского поселения»

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (далее – Программа) в 2014 году было выделено 4052,7 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областного бюджета – 411,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 3641,4 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы 1118,3тыс. рублей, что составляет 27,6 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0 тыс. рублей;

местного бюджета – 1118,3 тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 6 месяцев 2014 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»    отчетный период 6 мес. 2014 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 2 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор |  |  | содержание автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 300,0 | 128,3 | 128,3 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание и содержание дорог |  |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 300,0 | 128,3 | 128,3 |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор |  |  | увеличение отремонтированных автомобильных дорог | - | - |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор |  |  | Увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 1341,4 | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 1341,4 | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор |  |  | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор |  |  | увеличение автомобильных дорог | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 2000,0 | 990,0 | 1900,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Степная в х. Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 1000,0 | - | 910,5 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая в х. Ильичевка Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 1000,0 | 990,0 | 990,0 |
| Основное мероприятие 1.7.: Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 411,3 | - | 411,3 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 411,3 | - | 411,3 |
| итого |  |  |  |  | X |  | Х | 4052,7 | 1118,3 | 2440,1 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Алексеевского сельского поселения                                                         Н.И.Лофиченко

Ответственный исполнитель                                                                                Ю.В.Кашпор