ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»   за 9 месяцев 2020 г

Муниципальная программа   «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»   утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 106 от 07.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы   «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

План реализации муниципальной программы  «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»     на 2020 год утвержден  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения № 98 от  27.12.2019 года

В 2020 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 3670,3 тыс.рублей.

В т.ч средства местного бюджета в сумме 2954,0 тыс.руб

средства областного бюджета 716,3 тыс.руб.

За 9 месяцев 2020г выполнено работ на сумму 2141,6 тыс.рублей (средства местного бюджета). Общий процент выполнения Программы составил 58,3 процента.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Алексеевского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 9 месяцев 2020 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»    отчетный период 9 мес. 2020 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание зеленых насаждений» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 422,1 | 296,7 | 296,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание зеленых насаждений |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 399,5 | 274,1 | 274,1 |
| Трудоустройство несовершеннолетних граждан |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Основное мероприятие.1.2. «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1870,0 | 1198,1 | 1798,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лимит уличного освещения |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1600 | 1000,0 | 1600 |
| Содержание сетей уличного освещения на территории поселения |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 270,0 | 198,1 | 198,1 |
| Основное мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Улучшение состояния мест захоронения |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1378,2 | 646,8 | 1373,8 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противоклещевая обработка |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 24,2 | 24,1 | 24,1 |
| Приобретение цветов, лавочек, урн |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,9 | - | - |
| Приобретение баннеров |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| Приобретение краски, стройматериалов |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 26,8 | 26,7 | 26,7 |
| Отлов и содержание животных |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Изготовление проекта |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 57,8 | 57,7 | 57,7 |
| Благоустройство парковой зоны (2) |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1052,5 | 325,5 | 1052,5 |
| Стройконтроль по благоустройству парковой зоны |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 14,7 | 14,5 | 14,5 |
| Приобретение детской площадки |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Заключительная дезинфекция в очагах инфекц. заболеваний |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| Приобретение дезинфицирующих средств |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Разработка природоохранной документации |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
| Контрольное событие программы Принятие постановление Администрации Алексеевского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Алексеевского сельского поселения, на указанные цели» Принятие постановление Администрации Алексеевского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета Алексеевского сельского поселения, на указанные цели» Реализация решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселения | Замес)титель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Целевое использование средств на содержание уличного освещение, зеленых насаждений, мест захоронения и иных мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения, благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения |  | X |  | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов |  |  |  | 3670,3 | 2141,6 | 3270,5 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения                                                          Н.И.Лофиченко

Ответственный исполнитель                                                                                                               Ю.В.Кашпор