ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»   за 9 месяцев 2018 г

Муниципальная программа   «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»   утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 158 от 30.09.2013 г «Об утверждении муниципальной программы   «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

В 2018 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 4174,5 тыс.рублей.

В т.ч средства областного бюджета 1222,8 тыс.руб. на благоустройство парковой зоны; и средства местного бюджета в сумме 2951,7 тыс.руб

За 9 месяцев 2018 выполнено работ на сумму 3048,9 тыс.рублей , в том числе средства областного  бюджета 1222,8 тыс.руб. Общий процент выполнения Программы составил 73 процента.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Алексеевского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 9 месяцев 2018 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»    отчетный период 9 мес. 2018 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 805,6 | 606,6 | 637,4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание зеленых насаждений |  |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 787,9 | 589,1 | 619,9 |
| Спиливание сухих деревьев |  |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| Трудоустройство несовершеннолетних граждан |  |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 17,7 | 17,6 | 17,6 |
| Мероприятие Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1579 | 953,9 | 1266,8 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лимит уличного освещения |  |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1399,0 | 845,9 | 1158,8 |
| Содержание сетей уличного освещения на территории поселения |  |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 180,0 | 108,0 | 108,0 |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  | Улучшение состояния мест захоронения |  |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 467,1 | 165,6 | 165,6 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противоклещевая обработка |  |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 67,1 | 48,1 | 48,1 |
| Приобретение цветов |  |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| Отлов и содержание животных |  |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 50,0 | - | - |
| Изготовление проекта |  |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 200,0 | 117,6 | 117,6 |
| Ремонт тротуаров |  |  |  |  |  | 06.08.2018 | 31.12.2018 | 150,0 |  |  |
| Основное мероприятие |  | Благоустройство парковой зоны по адресу Ростовская область с.Алексеевка Ул.Ленина |  | Администрация Алексеевского сельского поселения |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1322,8 | 1322,8 | 1322,8 |
| Контрольное событие программы Принятие постановление Администрации Алексеевского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Алексеевского сельского поселения, на указанные цели» Принятие постановление Администрации Алексеевского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета Алексеевского сельского поселения, на указанные цели» Реализация решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселения | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  | Целевое использование средств на содержание уличного освещение, зеленых насаждений, мест захоронения и иных мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения, благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения |  |  | X |  | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов |  |  |  |  | 4174,5 | 3048,9 | 3392,6 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения                                                           Н.И.Лофиченко

Ответственный исполнитель                                                                                                               Ю.В.Кашпор