Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

постановление

24.02.2015г                 	                    № 28                   	           с.Алексеевка

Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по программе

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения

Алексеевского сельского поселения»

по результатам за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.08.2013 года № 136 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 154 от 30.09.2013 г «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» по состоянию на 01.01.2015 г года согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.

Глава Алексеевского сельского поселения                                 Н.И. Лофиченко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения № 28

от 24.02.2015 г

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной

программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» по результатам за 2014 год

1. Общий объем фактически произведенных расходов

В 2014 году на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 25005,2 тыс.рублей. Выполнено работ на сумму 25005,2 тыс.рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах муниципального - частного партнерства.

Отбор проектов для включения в Программу осуществляется по следующим направлениям:

модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

модернизация систем водоотведения, направленная на снижение аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества очистки стоков;

модернизация и строительство объектов электро-, газо- и теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, потерь в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных;

текущие ремонты водоснабжения;

модернизация объектов коммунального комплекса, связанная с решением экологических задач.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Алексеевского сельского поселения Октябрьского  района в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» на основании приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения» отчетный период 12 мес. 2014 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

- Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения Алексеевского сельского поселения»     отчетный период _12_ мес. 2014 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | - | - |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Выполнение технического плана сооружения и постановка на кадастровый учет для строительства подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| Основное мероприятие 3. Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 11696,9 | 11696,9 | 11696,9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области... |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 11696,9 | 11696,9 | 11696,9 |
| Основное мероприятие 4. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ПКР |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 62,2 | 62,2 | 62,2 |
| Актуализация схемы водоснабжения |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 5. Развитие водоснабжения в сельской местности | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 283,3 | 283,3 | 283,3 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительный контроль на строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 283,3 |  | 283,3 | 283,3 |
| Основное мероприятие 6. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 678,0 | 678,0 | 678,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 678,0 | 678,0 | 678,0 |
| Основное мероприятие 7. | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем коммунальных услуг | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 12180,8 | 12180,8 | 12180,8 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 12180,8 | 12180,8 | 12180,8 |
| Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Алексеевского сельского поселения «Об организации информирования населения муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» о принимаемых Администрацией Алексеевского сельского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере», Утверждение акт ввода объектов в эксплуатацию | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Надлежащее поддержание жилищно – коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг. | Х | 2014 г |  | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | повышение эксплуатационной надежности жилых домов. улучшение технического состояния многоквартирных домов. снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; повышение удовлетворенности населения Алексеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунальных услуг | Х | Х |  | 25005,2 | 25005,2 | 25005,2 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 5 | 5 | 5 | - |
| 2. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 36 | 36 | 36 | - |
| 3. | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | - | - | - |
| 4. | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 5. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 57,7 | 100 | 100 | - |
| 6. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 45 | 45 | 45 | - |
| 7. | уровень газификации Алексеевского сельского поселения | процентов | 70,7 | 77 | 77 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 5 | 5 | 5 | - |
| 2. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 36 | 36 | 36 | - |
| 3. | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | - | - | - |
| 4. | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 5. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 57,7 | 100 | 100 | - |
| 6. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 45 | 45 | 45 | - |
| 7. | уровень газификации Алексеевского сельского поселения | процентов | 70,7 | 77 | 77 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 70,0 | 70,0 | - |
| 3. | Основное мероприятие 3. Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 11696,9 | 11696,9 | - |
| 4. | Основное мероприятие 4. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 96,2 | 96,2 | - |
| 5. | Основное мероприятие 5. Развитие водоснабжения в сельской местности | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 283,3 | 283,3 | - |
| 6. | Основное мероприятие 6. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 678,0 | 678,0 | - |
| 7. | Основное мероприятие 7. Строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 12180,8 | 12180,8 | - |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение «О бюджете Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» № 42 от 19.12.2013 г | На реализацию Программы в 2014 г выделено 25505,2 тыс.рублей |  |  | Администрация Алексеевского сельского поселения |  |  | 2014-2020 | 01.01.2014 – 31.12.2014 | - |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Алексеевского сельского поселения»  за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» | всего | 25005,2 | 25005,2 |
|  |  | областной бюджет | 10369,0 | 10369,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 12180,8 | 12180,8 |
|  |  | местный бюджет | 2455,4 | 2455,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» | всего | 25005,2 | 25005,2 |
|  |  | областной бюджет | 10369,0 | 10369,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 12180,8 | 12180,8 |
|  |  | местный бюджет | 2455,4 | 2455,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | всего | 70,0 | 70,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 70,0 | 70,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | всего | 11696,9 | 11696,9 |
|  |  | областной бюджет | 9691,0 | 9691,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2005,9 | 2005,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | всего | 96,2 | 96,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 96,2 | 96,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5 | Развитие водоснабжения в сельской местности | всего | 283,3 | 283,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 283,3 | 283,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 6 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | всего | 678,0 | 678,0 |
|  |  | областной бюджет | 678,0 | 678,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 7 | Строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | всего | 12180,8 | 12180,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 12180,8 | 12180,8 |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2013 году:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов;

повышение качества и надежности коммунальных услуг;

создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;

снижение экологической нагрузки, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры

Реализация проектов «Строительство подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко в Октябрьском районе Ростовской области» и  «Строительство разводящих водопроводных сетей в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьсеого района Ростовской области» стала возможной благодаря государственной  поддержки, за счет средств областного бюджета на безвозвратной основе.

Необходимость государственной поддержки проектов: «Строительство подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко в Октябрьском районе Ростовской области» и  «Строительство разводящих водопроводных сетей в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области» , вызвана в первую очередь тем, что в сложившихся неблагоприятных условиях, необходимо обеспечить максимально комфортные условия проживания и труда людей, занятых в сельскохозяйственном производстве.

В условиях, в которых оказались сельскохозяйственные предприятия, да и всей отрасли в целом, актуален вопрос о кадровом обеспечении. На современном этапе работники, особенно молодежь, стремятся обеспечить себе благоприятные условия труда и быта.

Нередко эти условия, они находят за пределами своих сел, что увеличивает отток кадров из населенных пунктов, негативно оказывая влияние на производство сельскохозяйственной продукции.

Руководство района постоянно проявляет заботу о своих тружениках, старается улучшить их жизненные условия. В с.Алексеевка и  х.Шевченко сложилась сложная ситуация с водоснабжением. Данные населенные пункты полностью газифицированы. Однако отсутствие  централизованного водоснабжения существенно ухудшает санитарно-эпидимиологическую  обстановку в  населенных пунктах.

Строительство водопровода обеспечит питьевой водой  528 домовладения с.Алексеевка и х.Шевченко, в которых проживают 1254 человека. Кроме этого, на  данной территории расположены: МБОУСОШ № 48, два фельдшерско-акушерский пункт,  4 магазина, , Сельскохозяйственные предприятия КФХ «Шевченковское», КФХ «Алексеевка», КФХ «Наследник», отделение почтовой связи, детский сад «Мальвина», два сельских дома культуры.

Наш район в основе сельскохозяйственный, следовательно, вся экономика и жизнедеятельность района зависит   от сельхозпредприятий.

Село Алексеевка и хутор Шевченко являются перспективными населенными пунктами, поэтому государственная  поддержка проектов: «Строительство подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко в Октябрьском районе Ростовской области»   и  «Строительство разводящих водопроводных сетей в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области» целью которой является улучшение условий жизни селян, крайне необходима.

Оценка эффективности Программы на основании приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения 
в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Алексеевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | - | - | - | - |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 70,0 | 70,0 | - | - |
| В том числе: -Выполнение технического плана сооружения и постановка на кадастровый учет для строительства подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | 70,0 | 70,0 | - | - |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | 11696,9 | 11696,9 | - | - |
| В том числе: - Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | 11696,9 | 11696,9 | - | - |
| Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | 96,2 | 96,2 | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |
| -Разработка ПКР | 29,0 | 29,0 | - | - |
| Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 62,2 | 62,2 | - | - |
| -Актуализация схемы водоснабжения | 5,0 | 5,0 | - | - |
| Развитие водоснабжения в сельской местности | 283,3 | 283,3 | - | - |
| В том числе: -Строительный контроль на строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | 283,3 | 283,3 | - | - |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 678,0 | 678,0 | - | - |
| В том числе: -Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 678,0 | 678,0 | - | - |
| Строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | 12180,8 | 12180,8 | - | - |
| В том числе: -Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | 12180,8 | 12180,8 | - | - |
| ВСЕГО: | 25005,2 | 25005,2 | - | - |

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | - | - | - |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - |
| В том числе: -Выполнение технического плана сооружения и постановка на кадастровый учет для строительства подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | - | - | - |
| В том числе: - Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - |
| Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |
| -Разработка ПКР | - | - | - |
| Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - |
| -Актуализация схемы водоснабжения | - | - | - |
| Развитие водоснабжения в сельской местности | - | - | - |
| В том числе: -Строительный контроль на строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - |
| В том числе: -Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - |
| Строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | - | - | - |
| В том числе: -Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: -Выполнение технического плана сооружения и постановка на кадастровый учет для строительства подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: - Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -Разработка ПКР | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - | - | - |
| -Актуализация схемы водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Развитие водоснабжения в сельской местности | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: -Строительный контроль на строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: -Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - | - | - |
| Строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | - | - | 12180,8 |  | 9691,0 |  |
| В том числе: -Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | 12180,8 |  | 9691,0 |  |
| ВСЕГО: | - | - | 12180,8 |  | 9691,0 |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: -Выполнение технического плана сооружения и постановка на кадастровый учет для строительства подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: - Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | 91,6 | 8,4 | 9691,0 | 91,6 | 2005,9 | 8,4 |
| Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| -Разработка ПКР | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | 8,4 | - | - | 62,2 | 8,4 |
| -Актуализация схемы водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Развитие водоснабжения в сельской местности | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: -Строительный контроль на строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: -Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 91,6 | - | 678,0 | 91,6 | - | - |
| Строительство и реконструкцию объектов водоснабжения | - | - | 12180,8 |  | 9691,0 |  |
| В том числе: -Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | 12180,8 |  | 9691,0 |  |
| ВСЕГО: | - | - | 12180,8 |  | 9691,0 |  |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Специалист 1 категории  по правовой и кадровой работе                                                                               Н.А.Ходеева