Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

постановление

27.06.2012                 	                    № 109                              	           с.Алексеевка

Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по долгосрочной

целевой  программе «Капитальный

ремонт многоквартирных домов

и создание условий для управления

многоквартирными домами на

территории Алексеевского

сельского поселения на 2011-2014 г.»

по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.09.2011 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и  Порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Алексеевского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по долгосрочной целевой программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Алексеевского сельского поселения на 2011-2014 г.», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 82 от 31.08.2010 г «Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Алексеевского сельского поселения на 2011-2014 г.»по состоянию на 01.01.2012 г год согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.

Глава Алексеевского сельского поселения                                 Н.И. Лофиченко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Алексеевского

Сельского поселения № 109

от 27.06.2012 г

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Алексеевского сельского поселения на 2011-2014 г.»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 1 " января  20  12 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2011 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен ных средств и причины их неосвое ния (по источни кам финанси рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюджет | внебюд жетные источ ники | все го | феде раль ный бюд жет <*> | облстной бюджет | мест ный бюджет | внебюджет ные источ- ники | всего | феде раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюд жет | внебюд жетные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 | 0,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 | 0,0 |  |
| 1 | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 11 по ул.Кирпичный Завод в х.Ильичевка Алексеевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 | 0,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 | 0,0 |  |

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Алексеевского сельского поселения в 2011 – 2014 годах»

и эффективности использования финансовых средств за 2011 год и весь период ее реализации

1.1. Общий объем фактически произведенных расходов

В 2011 году на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Алексеевского сельского поселения в 2011 – 2014 годах» (далее – Программа) предусматривалось 760,0 тыс. рублей.

В 2011 году было освоено 760, 0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе на софинансирование к средствам Фонда – 0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов – 760,0 тыс. рублей

Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

Сведения о финансировании программных мероприятий и освоении средств по результатам 2011 года приведены в таблице № 1.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица N 1

| № пп | Наименование направлений использования средств Программы | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  | 2014 |  |
|  |  | областной | местный | ТСЖ | областной | местный | ТСЖ | областной | местный | областной | местный |
| 2 | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Кирпичный Завод в х.Ильичёвка Алексеевского сельского поселения | 0,0 | 760,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 0,0 | 760,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 760,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке исходя из объема средств, предусмотренных в областном законе об областном бюджете, а также в соответствии с принятым решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения на очередной финансовый год.

Средства местного бюджета, предусмотренные на финансирование мероприятий Программы, определяются нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

1.2. Эффективность реализации Программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

1) передачу многоквартирных домов в управление собственникам помещений;

2) проведение капитального ремонта  1723 кв.м площади двух многоквартирных домов.

Оценка результативности реализации Программы будет проводиться ежегодно по результатам отчетного года.

1.3. Реализация Программы по мероприятиям

Настоящая Программа рассчитана на реализацию в течение
2011 – 2014 годов.

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

В рамках реализации данного направления на территории Алексеевского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, в том числе:

освещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) вопросов выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда;

организация и проведение собраний, форумов, «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и ресурсоснабжающих организаций;

организация и проведение выставок, посвященных деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда;

подготовка и издание методических и информационных материалов по вопросам, касающимся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда;

иные мероприятия в рамках информационно-пропагандистской работы в сфере жилищного хозяйства;

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Алексеевского сельского поселения.

Мониторинг хода реализации Программы также осуществляет Администрация Алексеевского сельского поселения в соответствии с полномочиями, установленными законодательством.

Координацию деятельности исполнителей и участников Программы осуществляет муниципальный  заказчик Программы, который:

ежеквартально организует сбор от соисполнителей Программы информации об исполнении каждого мероприятия и общий объем фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий;

предоставляет отчетность по утвержденным формам в сроки, установленные законодательством;

Управление, отчетность и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Оценка результатов реализации

Программы в целом в истекшем финансовом году

Анализ реализации Программы в 2011 году показал, что программные цели и запланированный эффект достигнут.

В рамках реализации Программы также достигнуты ожидаемые конечные результаты.

Реализация Программы способствовала созданию условий для выбора собственниками помещений в многоквартирных домах способов управления данными домами, организации адресной поддержки ТСЖ, собственников помещений в многоквартирных домах.

Раздел 2. Отчет о ходе работ по Программе

и эффективности использования финансовых

средств за весь период ее реализации

2.1. Финансирование мероприятий Программы

Уточненный план ассигнований на весь период реализации Программы с 2007 по 2011 годы составляет 760,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 
760,0 тыс. рублей.

За время реализации Программы фактически освоено 760,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов – 760 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

2.2. Реализация Программы по мероприятиям

Реализация Программы была направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Алексеевского сельского поселения, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, предоставление коммунальных услуг гражданам, принятие мер по стимулированию реформы управления многоквартирными домами.

Программа содержит 10 мероприятий по трем направлениям, сформированным с учетом проблем, требующих решения на соответствующем  уровне:

меры муниципальной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов без привлечения средств финансовой поддержки Фонда;

меры муниципальной поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением средств финансовой поддержки Фонда;

развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Алексеевского сельского поселения.

Специалист по правовой и кадровой работе                                      Н.А.Ходеева