Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

постановление

15.01.2014г                 	                    № 14                        	           с.Алексеевка

Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по долгосрочной

целевой  программе «Благоустройство:

озеленение и освещение территории

Алексеевского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 г.»

по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.09.2011 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и  Порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Алексеевского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по долгосрочной целевой программе «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 г.»  утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010 г «Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 г.» по состоянию на 01.01.2014 г год согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.

Глава Алексеевского сельского поселения                                 Н.И. Лофиченко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Алексеевского

Сельского поселения № 14

15.01.2014 г

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Долгосрочная целевая программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 г.»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 1 " января  20  14 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен ных средств и причины их неосвое ния (по источни кам финанси рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюджет | внебюд жетные источ ники | все го | феде раль ный бюд жет <*> | облстной бюджет | мест ный бюджет | внебюджет ные источ- ники | всего | феде раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюд жет | внебюд жетные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 1485,7 | 0,0 | 0,0 | 1485,7 | 0,0 | 1485,7 | 0,0 | 0,0 | 1485,7 | 0,0 | 1485,7 | 0,0 | 0,0 | 1485,7 | 0,0 | 0,00 |
| 1 | Уличное освещение | 897,4 | 0,0 | 0,0 | 897,4 | 0,0 | 897,4 | 0,00 | 0,00 | 897,4 | 0,00 | 897,4 | 0,00 | 0,00 | 897,4 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории поселения | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Спиливание сухих и аварийных деревьев | 52,4 | 0,00 | 0,00 | 52,4 | 0,00 | 52,4 | 0,00 | 0,00 | 52,4 | 0,00 | 52,4 | 0,00 | 0,00 | 52,4 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающей территории | 234,7 | 0,0 | 0,0 | 234,7 | 0,0 | 234,7 | 0,0 | 0,0 | 234,7 | 0,0 | 234,7 | 0,0 | 0,0 | 234,7 | 0,0 | 0,00 |
| 5 | Противоклещевая обработка | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,00 |
| 6 | Приобретение посадочного материала | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7 | Изготовление банеров | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,00 |
| 8 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 0,00 |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.".

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой

программе «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014г.» по результатам за 2013 год

1. Общий объем фактически произведенных расходов

В 2013 году на реализацию мероприятий по долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014г.» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 1485,7 тыс.рублей. Выполнено работ на сумму 1485,7 тыс.рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования за 2013 год представлены в таблице № 1.

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица N 1

2013 год                                         тыс.руб

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Средства инвесторов | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение | 0,0 | 897,4 | 897,4 |
| 2 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории поселения | 0,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3 | Обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающей территории | 0,0 | 234,7 | 234,7 |
| 4 | Противоклещевая обработка | 0,0 | 10,8 | 10,8 |
| 5 | Приобретение посадочного материала (цветы) | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| 6 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | 0,0 | 18,5 | 18,5 |
| 7 | Спиливание сухих деревьев |  | 52,4 | 52,4 |
| 8 | Изготовление баннеров по благоустройству |  | 6,9 | 6,9 |
|  | ИТОГО | 0,0 | 1485,7 | 1485,7 |

2. Реализация долгосрочной целевой программы

«Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014г.»

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Алексеевского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- 3. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

- Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов. В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Алексеевское сельское поселение.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха селян;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

- Специалист по правовой и кадровой работе                                                                        Н.А.Ходеева