Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

постановление

15.01.2014г                 	                    № 15                    	           с.Алексеевка

Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по долгосрочной

целевой  программе «Строительство,

реконструкция, капитальный

ремонт инженерной инфраструктуры

Алексеевского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 г.»

по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.09.2011 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и  Порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Алексеевского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по долгосрочной целевой программе «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 г.» утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 83 от 31.08.2010 г «Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 г.» по состоянию на 01.01.2014 г год согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.

Глава Алексеевского сельского поселения                                 Н.И. Лофиченко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Алексеевского

Сельского поселения № 15

от 15.01.2014 г

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры

Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 г.»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 1 " января  20  14 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен ных средств и причины их неосвое ния (по источни кам финанси рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюджет | внебюд жетные источ ники | все го | феде раль ный бюд жет <*> | облстной бюджет | мест ный бюджет | внебюджет ные источ- ники | всего | феде раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюд жет | внебюд жетные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 60911,3 | 7155,0 | 48683,0 | 5073,3 | 0,0 | 60911,3 | 7155,0 | 48683,0 | 5073,3 | 0,0 | 60906,5 | 7155,0 | 48683,0 | 5068,6 | 0,0 | 0,00 |
| 1 | Строительство подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко в Октябрьском районе Ростовской области | 26606 | 0,0 | 24366,9 | 2239,1 | 0,0 | 26606 | 0,0 | 24366,9 | 2239,15 | 0,0 | 26601,4 | 0,0 | 24366,9 | 2234,5 | 0,0 | 4,6 (экономия) |
| 2 | Строительство разводящих сетей водопровода в с.Алексеевка и х.Шквченко Октябрьского района Ростовской области | 33701,0 | 7155 | 24316,1 | 2229,9 | 0,00 | 33701,0 | 1755 | 24316,1 | 2229,9 | 0,00 | 33701 | 7155 | 24316,1 | 2229,9 | 0,0 |  |
| 3 | Технический надзор за строительством подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко в Октябрьском районе Ростовской области | 526,1 | 0,0 | 0,0 | 526,1 | 0,0 | 526,1 | 0,0 | 0,0 | 526,1 | 0,0 | 526,0 | 0,0 | 0,0 | 526,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4 | Разработка схемы водоснабжения на территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 0,00 |
| 5 | Авторский надзор за строительством подводящего водовода в с.Алексеевка и х.Шевченко в Октябрьском районе Ростовской области | 56,0 | 0,00 | 0,00 | 56,0 | 0,00 | 56,0 | 0,00 | 0,00 | 56,0 | 0,00 | 56,0 | 0,00 | 0,00 | 56,0 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.".

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой

программе «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы» по результатам за 2013 год

1. Общий объем фактически произведенных расходов

В 2013 году на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 60911300,0 рублей. Выполнено работ на сумму 60906547,2 рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования за 2013 год представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ

произведенных расходов по источникам финансирования

(рублей)

| № п/п | Источники финансирования | Предусмотрено Программой | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Федеральный бюджет | 7155000,0 | 7155000,0 | 7155000,0 | 100 |
| 2. | Областной бюджет | 48683000,0 | 48683000,0 | 48682969,0 | 100 |
| 3. | Местный бюджет | 5073300,0 | 5073300,0 | 5068578,2 | 100 |
| 4. | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Всего | 60911300,0 | 60911300,0 | 60906547,2 | 100 |

2. Реализация программы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах муниципального - частного партнерства.

Отбор проектов для включения в Программу осуществляется по следующим направлениям:

модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

модернизация систем водоотведения, направленная на снижение аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества очистки стоков;

модернизация и строительство объектов электро-, газо- и теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, потерь в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных;

текущие ремонты водоснабжения;

модернизация объектов коммунального комплекса, связанная с решением экологических задач.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Алексеевского сельского поселения Октябрьского  района в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.

Мероприятия по объектам водоснабжения на территории Алексеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Исполнитель | Итого по объекту (тыс.руб.) | Федеральный бюджет (тыс.руб.) | Областной бюджет (тыс.руб.) | Местный бюджет (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство подводящего водовода с.Алексеевка и х.Шевченко в Октябрьском районе Ростовской области | Администрация Алексеевского сельского поселения | 26601,4 | - | 24366,9 | 2234,5 |
| 2 | Строительство разводящих водопроводных сетей в с.Алексеевка и х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | Администрация Алексеевского сельского поселения | 33701 | 7155,0 | 24316,1 | 2229,9 |
| 3 | Строительный контроль по объектам:» Строительство подводящего водовода и разводящих водопроводных сетей в с.Алексеевка и х.Шевченко в Октябрьском районе Ростовской области» | Администрация Алексеевского сельского поселения | 526,0 | - | - | 526,0 |
| 4 | Разработка схемы водоснабжения на территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Администрация Алексеевского сельского поселения | 22,2 | - | - | 22,2 |
| 5 | Авторский надзор на подводящий водовод | Администрация Алексеевского сельского поселения | 56,0 |  |  | 56,0 |

- 3. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса.

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2013 году:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов;

повышение качества и надежности коммунальных услуг;

создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;

снижение экологической нагрузки, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры

- Специалист по правовой

и кадровой работе                                                                        Н.А.Ходеева