Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

постановление

10.02.2020               	                    № 14                    	           с.Алексеевка

Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по муниципальной

программе «Развитие

транспортной системы

Алексеевского сельского поселения »

по результатам за 2019год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2018 года № 82 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения Октябрьского района»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения » утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 105 от 07.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения » по состоянию на 01.01.2020 г согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения                                 Н.И. Лофиченко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения № 14

от 10.02.2019 г

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной

программе «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»

по результатам за 2019 год

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»  по результатам за 2019 год согласно приложений:

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые

за 2019 г

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»    отчетный период  2019 г.

- Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий  ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

- Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»     за  2019г

Конкретные результаты реализации муниципальной программы достигнутые в 2019 г

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (далее – Программа) в 2019 году было выделено 2123,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 287,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 1835,5 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы за  2019 г 2121,5 тыс. рублей, что составляет 99,9 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 286,1 тыс. рублей;

местного бюджета – 1835,4 тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

- обеспечено  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 20,1 км на сумму 2121,5тыс. руб.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»    отчетный период 12 мес. 2019 г.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Фактически на отчетную дату (1) |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  |  | содержание автомобильных дорог в полном объеме |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1835,5 | 1835,4 | 1835,4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание и содержание дорог |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1794,1 | 1794 | 1794 |
| Строительный контроль, экспертиза ПСД |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 287,7 | 286,1 | 286,1 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 287,7 | 286,1 | 286,1 |
| Контрольное событие муниципальной программы 1. Реализация соглашения между Администрацией Октябрьского района и Администрацией Алексеевского сельского поселения о передаче осуществления части своих полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности |  |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор |  |  | Эффективное расходование межбюджетных трансфертов. Надлежащее состояния дорог общего пользования, развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Алексеевского сельского поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | Х | Х | 2123,2 | 2121,5 | 2121,5 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –« «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»

В рамках Подпрограммы 1 в 2019 г выполнены следующие основные мероприятия:

- 1.1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них -  обеспечено  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 20,1 км на сумму 1835,4 тыс. рублей.

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения – на данное мероприятия в 2019 г израсходовано 286,1 тыс.руб

Перечень

реализованных  основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы  в 2019 г

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного | Заместитель Главы адми нистрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,1 км | 20,1 км | -. |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель Главы админи страции Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - |  |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 57,0 | 57,0 | 57,0 | - выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 20,1 | 20,1 | 20,1 | - |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 57,0 | 57,0 | 57,0 | - выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 20,1 | 20,1 | 20,1 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Алексеевское сельское поселение | 57,0 | 57,0 | 57,0 | - выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Алексеевское сельское поселение | 20,1 | 20,1 | 20,1 |  |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Содержание автомобильных дорог в полном объеме |  | Содержание автомобильных дорог в полном объеме |  | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2019 | 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | увеличение отремонтированных автомобильных дорог |  | увеличение отремонтированных автомобильных дорог |  | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 2030 | Х | 31.12.2019 | Х |  | Х |  | - |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель |  | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение «О бюджете Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» № 79 от 21.12.2018 | На реализацию Программы в 2019 г выделено 2123,2 тыс.рублей |  | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2019-2030 | 01.01.2019-31.12.2019 | - |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 2 |  |  |  |  |  | X | X |  |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»     за  2019г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» | всего | 2123,2 | 2121,5 |
|  |  | областной бюджет | 287,7 | 286,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1835,5 | 1835,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» | всего | 2123,2 | 2121,5 |
|  |  | областной бюджет | 287,7 | 286,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1835,5 | 1835,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного | всего | 1835,5 | 1835,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1835,5 | 1835,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие 1.2.: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения значения | всего | 287,7 | 286,1 |
|  |  | областной бюджет | 287,7 | 286,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- сокращения времени нахождения в пути;

- повышения эффективности использования транспортных средств;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения комфортности движения и улучшения удобства в пути следования;

от результатов, получаемых от влияния совершенствования и развития улично-дорожной сети на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку:

- повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизации экономической деятельности, содействия освоению новых территорий и ресурсов, расширения рынков сбыта продукции;

- снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшения транспортного обслуживания населения за счет перевода грунтовых дорог  в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- создания новых рабочих мест;

- снижения негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на дорогах, улично-дорожной сети поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети  будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в различных отраслях и сферах деятельности поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований,

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог, улично-дорожной сети на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 25 процента от общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения.

Оценка эффективности программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Алексеевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурОсновное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного, в том числе:; 1835,5; 1835,4; 0,1; 0,1. Обслуживание и содержание дорог; 1794,1; 1794; 0,1; 0,1. Строительный контроль, экспертиза ПСД; 41,4; 41,4; -; -. Основное мероприятие 1.2.: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; 287,7; 286,1; 1,6; 1,6. ВСЕГО:; 1983,2; 1983; 1,7; 1,7. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного, в том числе: | - | - | - |
| Обслуживание и содержание дорог | - | - | - |
| Строительный контроль, экспертиза ПСД | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Обслуживание и содержание дорог | - | - | - | - | - | - |
| Строительный контроль, экспертиза ПСД | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Обслуживание и содержание дорог | - | - | - | - | - | - |
| Строительный контроль, экспертиза ПСД | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | 92,5 | 7,5 | 274 | 92,5 | 22,3 | 7,5 |
| * В соответствии с правовыми актами Правительства Ростовской области |  |  |  |  |  |  |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях Программы

- обеспечено  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 20,1 км на сумму 2121,5 тыс. рублей.

Ведущий специалист

по правовой и кадровой работе                                                    Н.А.Ходеева