РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛЕКСЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Алексеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» декабря  2013  г.          	   	   № 228			с.Алексеевка

О внесении изменений и дополнений

в постановление Администрации Алексеевского

сельского поселения № 157 от 30.09.2013 г.

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы

Алексеевского сельского поселения»

В соответствии со статьей 27 Устава муниципального образования «Алексеевское сельское поселение», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации            п о с т а н о в л я ю:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Алексеевского сельского поселения муниципальная программа «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» изложить в новой редакции.

2. Приложение № 2 к постановлению Администрации Алексеевского сельского поселения «Перечень правовых актов Администрации Алексеевского сельского поселения признать утратившими силу с 01 января 2014 года» изложить в новой редакции.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Алексеевского сельского поселения Ю.В.Кашпор..

Глава Алексеевского

сельского поселения					           Н.И.Лофиченко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 19.12.2013 г. № 228

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

«Развитие транспортной системы

АЛЕКСЕЕВского сельского поселения»

Паспорт

муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Алексеевского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Алексеевского сельского поселения, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной сети; повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи муниципальной программы | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Алексеевского сельского поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | 2014 – 2020 годы этапы муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 31 989,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 4 052,7 тыс. рублей; 2015 год – 4 224,6 тыс. рублей; 2016 год – 4 742,5 тыс. рублей; 2017 год – 4 742,5 тыс. рублей; 2018 год – 4 742,5 тыс. рублей; 2019 год – 4 742,5 тыс. рублей; 2020 год – 4 742,5 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 2 685,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 411,3 тыс. рублей; 2015 год – 218,0 тыс. рублей; 2016 год – 411,3 тыс. рублей; 2017 год – 411,3 тыс. рублей; 2018 год – 411,3 тыс. рублей; 2019 год – 411,3 тыс. рублей; 2020 год – 411,3 тыс. рублей; за счет средств бюджета поселения – 29 304,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3 641,4 тыс. рублей; 2015 год – 4 006,6 тыс. рублей; 2016 год – 4 331,2 тыс. рублей; 2017 год – 4 331,2 тыс. рублей; 2018 год – 4 331,2 тыс. рублей; 2019 год – 4 331,2 тыс. рублей; 2020 год – 4 331,2 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Алексеевского сельского поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния транспортной системы Алексеевского сельского поселения.

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения.

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития поселения и от того насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благосостояние населения.

Общая протяженность сети внутрипоселковых дорог Алексеевского сельского поселения составляет 53,5 км, из них 24,2 км – дороги с твердым покрытием. На протяжении всех дорог находится 2 мостов.

Анализ финансирования содержания внутрипоселковых дорог Алексеевского сельского поселения за период 2006 - 2012 годов показал острую нехватку средств на проведение ремонта и содержание дорог в целом и в связи с этим, рост числа внутрипоселковых дорог, технические параметры которых, не соответствуют нормативным требованиям.

Большая часть внутрипоселковых дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления, подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств.

Наиболее актуальными проблемами внутрипоселковых дорог Алексеевского сельского поселения:

1) недостаточный уровень сети внутрипоселковых дорог с твердым покрытием в населенных пунктах, сдерживающий темпы роста социально-экономического развития;

2) неудовлетворительное состояние мостов. Техническое состояние мостов ухудшается из-за недостаточного целевого финансирования на их содержание и ремонт;

3) недостаточное финансирование на ямочный ремонт.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние дорог в поселении. В условиях ограниченных финансовых средств  стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых дорог и сооружений на них.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится на снижении темпов роста экономики и уровне инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания дорог и сооружений на них;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог, в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы  существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ и достичь запланированных в Программе показателей.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры:

-повышение эффективности и безопасности функционирования сети внутрипоселковых дорог;

-обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов Алексеевского сельского поселения;

-развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры;

-улучшение дорожных условий.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программы.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Алексеевского сельского поселения, то в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году.

- Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

Обоснованность выделения основных мероприятий муниципальной программы обусловлена использованием программно-целевого метода при ее формировании и определяется следующими факторами:

возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного развития отдельных направлений автодорожного комплекса, автомобильного транспорта;

комплексным характером решаемой проблемы, что обусловлено, особой ролью автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающей условия для экономического роста, повышения качества жизни населения поселения.

- Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация
 по ресурсному обеспечению муниципальной программы

При реализации муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из федерального, областного и бюджета поселения, средств дорожного фонда Алексеевского сельского поселения и внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Информация о расходах областного, федерального бюджетов, бюджета поселения, а также внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Алексеевского сельского поселения осуществляется в объемах определенных Решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период и по направлениям определенным Решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 30.09.2013 № 36 «О муниципальном дорожном фонде Алексеевского сельского поселения».

- Раздел 5. Участие Алексеевского сельского поселения 
в реализации государственной программы Ростовской области

- В рамках реализации муниципальной программы участие Алексеевского сельского поселения в реализации государственной программы Ростовской области  предусмотрено путем выделения межбюджетных трансфертов из областного бюджета на софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения  по следующим направлениям:

- капитальный ремонт, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

- строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

- 1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в приложении № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального, областного и местного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

- 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы;

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95%);

- удовлетворительный (E  75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального, областного и местного бюджетов ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в приложениях № 5 и № 6 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------,

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

- Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем – Администрацией Алексеевского сельского поселения.

План реализации муниципальной программы утверждается постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Администрацией Алексеевского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Участник муниципальной программы ежегодно не позднее 15 ноября текущего финансового года представляет в Администрацию поселения предложения по включению в план реализации муниципальной программы.

В случае принятия решения ответственным исполнителем по согласованию с участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации муниципальной программы, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Администрация Алексеевского сельского поселения:

обеспечивает разработку муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Алексеевского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень  участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Алексеевского сельского поселения об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Алексеевского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Алексеевского сельского поселения проект постановления об утверждении отчета.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию мероприятий программы в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий программы,   в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы министерства транспорта Ростовской области, Администрации Октябрьского района;

представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Представляет ответственному исполнителю для дальнейшего предоставления в министерство транспорта Ростовской области, Администрацию Октябрьского района :

ежемесячный отчет о получении и использовании выделенных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

ежемесячный отчет о выделении и использовании средств местного бюджета выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

ежеквартальные отчеты: о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности, с указанием денежных и натуральных величин до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

ежегодный отчет о достижении показателей эффективности в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Подпрограмма «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»

Паспорт

подпрограммы 
«Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Алексеевского сельского поселения |
| Соисполнители подпрограммы | – | отсутствуют |
| Участники подпрограммы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Алексеевского сельского поселения, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной сети; повышение уровня безопасности движения. |
| Задачи подпрограммы | – | обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Алексеевского сельского поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы этапы подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы на 2014 – 2020 годы составляет 31 989,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 4 052,7 тыс. рублей; 2015 год – 4 224,6 тыс. рублей; 2016 год – 4 742,5 тыс. рублей; 2017 год – 4 742,5 тыс. рублей; 2018 год – 4 742,5 тыс. рублей; 2019 год – 4 742,5 тыс. рублей; 2020 год – 4 742,5 тыс. рублей; в том числе за счет средств областного бюджета – 2 685,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 411,3 тыс. рублей; 2015 год – 218,0 тыс. рублей; 2016 год – 411,3 тыс. рублей; 2017 год – 411,3 тыс. рублей; 2018 год – 411,3 тыс. рублей; 2019 год – 411,3 тыс. рублей; 2020 год – 411,3 тыс. рублей; за счет средств бюджета поселения – 29 304,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3 641,4 тыс. рублей; 2015 год – 4 006,6 тыс. рублей; 2016 год – 4 331,2 тыс. рублей; 2017 год – 4 331,2 тыс. рублей; 2018 год – 4 331,2 тыс. рублей; 2019 год – 4 331,2 тыс. рублей; 2020 год – 4 331,2 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Алексеевского сельского поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Раздел 1. Характеристика 
текущего состояния транспортной системы Алексеевского сельского поселения.

Общая протяженность сети внутрипоселковых дорог Алексеевского сельского поселения составляет 53,5 км, из них 24,2 км – дороги с твердым покрытием. На протяжении всех дорог находится 2 мостов.

Анализ финансирования содержания внутрипоселковых дорог Алексеевского сельского поселения за период 2006 - 2012 годов показал острую нехватку средств на проведение ремонта и содержание дорог в целом и в связи с этим, рост числа внутрипоселковых дорог, технические параметры которых, не соответствуют нормативным требованиям.

Большая часть внутрипоселковых дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления, подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние дорог в поселении. В условиях ограниченных финансовых средств  стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых дорог и сооружений на них.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится на снижении темпов роста экономики и уровне инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания дорог и сооружений на них;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог, в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы  существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ и достичь запланированных в Программе показателей.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры:

-повышение эффективности и безопасности функционирования сети внутрипоселковых дорог;

-обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов Алексеевского сельского поселения;

-развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры;

-улучшение дорожных условий.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

- Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

- Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

- Раздел 4. Информация
 по ресурсному обеспечению подпрограммы

При реализации подпрограммы муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из федерального, областного и бюджета поселения, средств дорожного фонда Алексеевского сельского поселения и внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и областном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Алексеевского сельского поселения осуществляется в объемах определенных Решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период и по направлениям определенным Решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения от 30.09.2013 № 36 «О муниципальном дорожном фонде Алексеевского сельского поселения».

- Раздел 5. Участие Алексеевского сельского поселения 
в реализации подпрограммы государственной программы Ростовской области

- В рамках реализации подпрограммы муниципальной программы участие Алексеевского сельского поселения в реализации подпрограмме государственной программы Ростовской области  предусмотрено путем выделения межбюджетных трансфертов из областного бюджета на софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органа местного самоуправления по вопросам местного значения  по следующим направлениям:

- капитальный ремонт, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

- строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Специалист 1 категории по

правовой и кадровой работе                                                            Н.А.Ходеева

- Приложение №1

- к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

Алексеевского сельского поселения»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица из-мере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» Подпрограмма «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 64,9 | 64,7 | 64,5 | 64,3 | 64,1 | 64,0 |
| 2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | 2,2 | 1,05 | - | - | - | - | - |

- Приложение  № 2

- к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

Алексеевского сельского поселения»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | п. 2.2.6 Федерального плана статистических работ, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 №671-р | Годовая форма Федерального статистического наблюдения №3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них местного значения», утверждённая постановлением Росстата от 08.10.2007 №72 | Алексеевское сельское поселение |

- Приложение № 3

- к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

Алексеевского сельского поселения»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  | V1 – автомобильные дороги общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям |
|  |  |  |  | V2 – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

Алексеевского сельского поселения»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программа «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» Подпрограмма «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | содержание автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения пользования местного значения |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | увеличение отремонтированных автомобильных дорог |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | Увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | увеличение автомобильных дорог |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

Алексеевского сельского поселения»

Расходы

бюджета поселения на реализацию муниципальной программы 
Алексеевского сельского поселения «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения | 951 | - | - | - | 4052,7 | 4224,6 | 4742,5 | 4742,5 | 4742,5 | 4742,5 | 4742,5 |
| Подпрограмма | Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения | Администрация Алексеевского сельского поселения | 951 | - | - | - | 4052,7 | 4224,6 | 4742,5 | 4742,5 | 4742,5 | 4742,5 | 4742,5 |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения | 951 | - | - | - | 711,3 | 618,0 | 811,3 | 811,3 | 811,3 | 811,3 | 811,3 |
| Основное мероприятие 1.2 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения | 951 | - | - | - | 1341,4 | 2000,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения | 951 | - | - | - | 0,0 | 1606,6 | 1731,2 | 1731,2 | 1731,2 | 1731,2 | 1731,2 |
| Основное мероприятие 1.5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения | 951 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения | 951 | - | - | - | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы

Алексеевского сельского поселения»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета поселения

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения | всего | 4052,7 | 4224,6 | 4742,5 | 4742,5 | 4742,5 | 4742,5 | 4742,5 |
|  |  | областной бюджет | 411,3 | 218,0 | 411,3 | 411,3 | 411,3 | 411,3 | 411,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3641,4 | 4006,6 | 4331,2 | 4331,2 | 4331,2 | 4331,2 | 4331,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения | всего | 4052,7 | 4224,6 | 4742,5 | 4742,5 | 4742,5 | 4742,5 | 4742,5 |
|  |  | областной бюджет | 411,3 | 218,0 | 411,3 | 411,3 | 411,3 | 411,3 | 411,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3641,4 | 4006,6 | 4331,2 | 4331,2 | 4331,2 | 4331,2 | 4331,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Алексеевского сельского поселения

от 19.12.2013 г. № 228

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации Алексеевского сельского поселения, признанать утратившими силу с 01 января 2014 года

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 31.08.2010г. № 78 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично – дорожной сети Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2013 г.»»

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 07.12.2010г. № 108  «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 31.08.2010 г. № 78 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично – дорожной сети Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2013 г.»»

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 14.07.2011 г. № 69  «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 31.08.2010 г. № 78 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично – дорожной сети Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2013 г.»»

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 15.12.2011 г. № 114  «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 31.08.2010 г. № 78 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично – дорожной сети Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»»

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 28.12.2011 г. № 128  «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 31.08.2010 г. № 78 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично – дорожной сети Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»»

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 28.06.2012 г. № 114  «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 31.08.2010 г. № 78 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично – дорожной сети Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»»

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 21.12.2012 г. № 44  «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 31.08.2010 г. № 78 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично – дорожной сети Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»»

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 01.02.2013 г. № 7  «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 31.08.2010 г. № 78 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично – дорожной сети Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»»

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 12.04.2013 г. № 42 «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 31.08.2010 г. № 78 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично – дорожной сети Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»»

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 06.05.2013 г. № 47  «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 31.08.2010 г. № 78 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично – дорожной сети Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»»

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 21.08.2013 г. № 124  «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 31.08.2010 г. № 78 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично – дорожной сети Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»»

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 29.08.2013 г. № 138  «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 31.08.2010 г. № 78 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично – дорожной сети Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»»

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 25.07.2012г. № 127 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично – дорожной сети Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2015 – 2018 г.»»

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 21.12.2012 г. № 55  «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 25.07.2012 г. № 127 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично – дорожной сети Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2015 – 2018 г.»»

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 11.12.2013 г. № 210  «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 31.08.2010 г. № 78 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично – дорожной сети Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»»

- Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 19.12.2013 г. № 218  «О внесении изменений в постановление Администрации Алексеевского сельского поселения от 31.08.2010 г. № 78 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично – дорожной сети Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 г.»»

Специалист 1 категории по

правовой и кадровой работе                                                     Н.А.Ходеева