Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация  Алексеевского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.12. 2017 года                                  № 76                         с.Алексеевка

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Алексеевского

сельского поселения Октябрьского района

«Развитие транспортной системы Алексеевского

сельского поселения» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.08.2013 г. № 136 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Утвердить приложение «План реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района « Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» на 2018 год.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Алексеевского сельского поселения – Кашпор Ю.В.

.

| Глава Администрации Алексеевского сельского поселения | Н.И.Лофиченко |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 27.12.2017 г. № 76

План реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» на 2018 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор | содержание автомобильных дорог в полном объеме | 2018 г. | 1709,2 | 0,0 | 0,0 | 1709,2 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание и содержание дорог |  |  |  | 1709,2 | 0,0 | 0,0 | 1709,2 | 0,0 |
| Строительный контроль |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор | увеличение отремонтированных автомобильных дорог | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор | Увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автодороги по ул.Победы Революции в х.Ильичевка Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор | увеличение автомобильных дорог | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Степная в х. Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая в х. Ильичевка Октябрьского района Ростовской области |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7.: Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме | 2018 г. | 274,0 | 274,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  | 274,0 | 274,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8.: изготовление проектно – сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор | увеличение автомобильных дорог | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9.: Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор | увеличение автомобильных дорог | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10.: Расходы на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор | увеличение автомобильных дорог | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство автомобильной дороги по ул.Степная в х.Шевченко Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области |  |  | 2018 г. . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Реализация решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения «О муниципальном дорожном фонде Алексеевского сельского поселения». Принятие постановления Администрации Алексеевского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Алексеевского сельского поселения на указанные цели». Принятие постановления Администрации Алексеевского сельского поселения «О порядке организации и финансировании работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а так же ремонту автомобильных дорог из средств бюджета Алексеевского сельского поселения» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор | Эффективное расходование средств муниципального дорожного фонда. Надлежащее состояния дорог общего пользования | 2018 г. . | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор | развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Алексеевского сельского поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018 г. | 1983,2 | 274,0 | 0,0 | 1709,2 | 0,0 |

Ведущий специалист по

правовой и кадровой работе                                                                                         Н.А.Ходеева