Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.02.2017г.                                      № 8                                  с.Алексеевка

О  проведении мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории Алексеевского сельского поселения в 2017 году.

В целях поддержания «порядка» на территории Алексеевского сельского поселения, руководствуясь ст.7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.02.2002 г. №7, стаями 2 и 28 Устава Муниципального образования «Алексеевское сельское поселение»

1. Утвердить план мероприятий  проведения работ по санитарной

уборке и благоустройству Алексеевского сельского поселения в 2017 году согласно приложения №1.

2. Утвердить состав штаба в целях исполнения мероприятий по благоустройству Алексеевского сельского поселения в 2017г согласно приложения №2

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Алексеевского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя Главы администрации поселения Кашпор Ю.В..

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения			    Н.И.Лофиченко

Приложение № 1 к распоряжению Главы Алексеевского сельского поселения № 8 от 27.02.2017 г.

ПЛАН

мероприятий  проведения этапов по санитарной уборке

и благоустройству территории Алексеевского сельского поселения в 2017 г.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Организовать круглогодичный порядок работы штаба по благоустройству с учетом мероприятий, определенных настоящим планом. | Постоянно | Заместитель Главы поселения |
| 1.2. | Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территорий района в четыре этапа: - первый этап (весенний), - второй этап (летний), - третий этап (осенний), - четвертый этап (зимний). Проведение мероприятий 3-го и 4-го этапов допускается корректировать по фактическому состоянию погодных условий. | 20.03 – 30.05 01.06 – 31.08 01.09 – 30.11 01.12 – 29.02 | Заместитель Главы поселения |
| 2.1. | Организовать и провести с широким привлечением общественности, работников предприятий и организаций всех форм собственности: - «Месячник чистоты», - «День благоустройства». Представить отчет по итогам мероприятий. | 20.03.2017 - 18.04.2017 18.04.2017 | Заместитель Главы поселения Директора МБОУ СОШ, заведующие МДОУ, Директора СДК, руководители предприятий |
| 2.2. | Организовать проведение «Дня древо-насаждения» во вторую субботу апреля и октября. Представить отчет по итогам мероприятия. | Вторая суббота апреля и октября | Заместитель Главы поселения Директора МБОУ СОШ, заведующие МДОУ, Директора СДК, руководители предприятий |
| 2.3. | Провести мероприятия по приведению в надлежащее состояние памятников и мемориальных досок (валка и обрезка зеленых насаждений, корчевка пней, санитарное содержание) | 30.04.2017 | Заместитель Главы поселения , руководители предприятий |
| 2.4. | Обеспечить организацию и своевременное начало работ подрядчиками по благоустройству территорий, содержанию и эксплуатации дорог, систем уличного освещения, содержанию внутридворовых территорий, сбору и вывозу мусора, твердых бытовых и промышленных отходов | Весь период | Заместитель Главы поселения Директора МБОУ СОШ, заведующие МДОУ, Директора СДК, руководители предприятий |
| 2.5. | Совместно с 68 ПЧ ФГКУ «13 отряд ФПС по Ростовской области», организовать выполнение требований противопожарной безопасности при проведении работ по благоустройству | Весь период | Заместитель Главы поселения Директора МБОУ СОШ, заведующие МДОУ, Директора СДК, руководители предприятий |
| 2.6. | Подготовить и благоустроить места массового отдыха граждан | 01.06.2017 | Заместитель Главы поселения |
| 2.7. | Обеспечить агитацию в период проведения мероприятий (СМИ, информационные бюллетени, сходы, реклама) | Весь период | Заместитель Главы поселения |
| 3.1. | Завершить работы по цветочному оформлению. | 15.06.2017 | Заместитель Главы поселения Директора МБОУ СОШ, заведующие МДОУ, Директора СДК, руководители предприятий |
| 3.2. | Организовать проведение конкурсов по благоустройству в поселениях по номинациям «Лучший двор», «Лучшая улица», «Лучший дом» и т.д. Подвести итоги конкурсов, определить победителей. | 17.08.2017 | Заместитель Главы поселения |
| 3.3. | Завершить работы по строительству, (ремонту) дорог и тротуаров, внешних элементов благоустройства, в том числе: фасадов домов, объектов социального назначения в части своих полномочий | 31.08.2017 | Заместитель Главы поселения |
| 3.4. | Организовать сбор, вывоз и утилизацию, не допуская сжигания, садово-парковых, бытовых отходов и мусора с несанкционированных свалок | Весь период | Заместитель Главы поселения |
| 3.5. | Принять меры по: - ремонту водосточных труб; -очистке опор освещения и фасадов зданий от объявлений; -фрезерованию пней и опиловке деревьев; -благоустройству контейнерных площадок и урн | Весь период | Заместитель Главы поселения руководители предприятий |
| 3.6. | МБОУ СОШ №43 №48, МБОУ №3, №40, МУК «Алексеевский СДК», ФАПы -провести субботники по наведению санитарного порядка на прилегающих (закрепленных) территориях: -выполнить косметический ремонт (с приведением в соответствие фасадов) зданий учебных заведений, лечебных учреждений, домов культуры, клубов, библиотек, административных зданий; - провести ремонт и окраску детских, спортивных площадок и малых архитектурных форм, ограждений; - организовать обустройства клумб на прилегающих территориях; -произвести высадку декоративных кустарников и деревьев, обеспечив уход за зеленными насаждениями; -провести обустройство новыми малыми архитектурными формами закрепленные территории; -организовать проведение конкурсов: «Лучшая школа», «Лучшее СДК», «Лучший ФАП» и пр., в части благоустройства с подведением итогов конкурсов. | 01.09.2017 | Директора МБОУ СОШ Кашпор Р.Н., Иванова О.В. Заведущие ФАП Румынская Е., Рябова Е.И., Юрьева О.М. директора и заведующая СДК, Федченко Г.В., Десятникова Г.С., Цагельник Е.Ю. Заместитель Главы поселения руководители предприятий |
| 4.1. | Организовать проведение «Месячника чистоты» (уборка опавшей листвы, высадка зеленых насаждений, санитарная очистка территории). | 08.09.2017 – 10.10.2017 | Заместитель Главы поселения руководители предприятий |
| 4.2. | Согласовать план работы коммунальных служб в зимний период 2017 – 2016 года, с указанием ответственных должностных лиц. | 10.10.2017 | Предприятия коммунального |
| 4.3. | Проверить закупку противогололедных реагентов в необходимом количестве для обеспечения бесперебойного движения транспорта. | 31.10.2017 | Заместитель Главы поселения |
| 4.5. | Организовать работу с руководителями председателем ТСЖ по очистке прилегающих территорий от снега и льда, принятию мер по недопущению накапливания снежной массы на кровлях зданий и сооружений. | 31.10.2017 | Заместитель Главы поселения Председатель ТСЖ |
| 5.1. | По мере выпадения атмосферных осадков (снег, ледяной дождь и т.п.) организовать уборку территорий поселений и проведение антигололедных мероприятий. | В течение всего периода | Глава поселения Заместитель Главы поселения |
| 5.2. | Обеспечить вывоз снежной массы и складирование строго в отведенных местах. | В течение всего периода | Глава поселения Заместитель Главы поселения |
| 5.3. | Организовать расчистку подъездных путей к местам временного хранения КБО, не допускать ухудшения санитарного порядка и образования свалочных очагов. | В течение всего периода | Глава поселения Заместитель Главы поселения |
| 5.4. | Организовать работу председателями ТСЖ по очистке прилегающих территорий от снега и льда, принятию мер по недопущению накапливания снежной массы на кровлях зданий и сооружений. | В течение всего периода | Глава поселения Заместитель Главы поселения |

Ведущий специалист по правовой

и кадровой работе                                                                         Н.А.Ходеева

Приложение №2

к распоряжению Главы

Алексеевского

сельского поселения

№ 8 от  11.03. 2017 г.

СОСТАВ

штаба по проведению этапов по санитарной уборке

и благоустройству Алексеевского сельского поселения в 2017 г.

  - Лофиченко Николай Иванович – Глава Алексеевского (с) поселения - начальник штаба,

  - Кашпор Ю.В. – зам. Главы Алексеевского (с) поселения зам. начальника штаба;

- Герасименко С.Н.– Глава КФХ  “Шевченковское” (по согласованию);

- Жорин А.Г. –Глава КФХ “Алексеевка” (по согласованию);

- Кашпор Раиса Николаевна – директор МОУ СОШ № 43 (по согласованию);

- Демусенко Сергей Витальевич – директор МОУ СОШ № 48 (по согласованию);

- Москвичев Игорь Анатольевич – Председатель ТОС х.Ильичёвка;

- Попова Надежда Ивановна – Председатель ТОС х.Шевченко;

- Федченко Галина Владимировна – директор МУК “Алексеевский СДК “;

Специалист по правовой и кадровой работе                                   Н.А.Ходеева