Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

постановление

24.02.2015                 	                    № 32                        	           с.Алексеевка

Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по муниципальной

программе «Развитие

транспортной системы

Алексеевского сельского поселения »

по результатам за 2014год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.08.2013 года № 136 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения » утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 157 от 30.09.2013 г «Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения » по состоянию на 01.01.2015 г год согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.

Глава Алексеевского сельского поселения                                 Н.И. Лофиченко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Алексеевского

Сельского поселения № 32

от 24.02.2015 г

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной

программе «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»

по результатам за 2014 год

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (далее – Программа) в 2014 году было выделено 4662,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областного бюджета – 411,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 4250,7 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы 3378,9 тыс. рублей, что составляет 72,5 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областного бюджета – 411,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 2967,6 тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»  по результатам за 2014 год согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»    отчетный период 12 мес. 2014 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий                  ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

- Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»     за  2014г

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»    отчетный период 12 мес. 2014 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 2 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор |  |  | содержание автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 167,2 | 167,1 | 167,2 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание и содержание дорог |  |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 167,2 | 167,1 | 167,2 |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор |  |  | увеличение отремонтированных автомобильных дорог | - | - |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор |  |  | Увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | 1183,5 | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 1183,5 | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор |  |  | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор |  |  | увеличение автомобильных дорог | - |  | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 2000,0 | 1900,5 | 1900,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Степная в х. Шевченко Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 1000,0 | 910,5 | 910,5 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая в х. Ильичевка Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 1000,0 | 990,0 | 990,0 |
| Основное мероприятие 1.7.: Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 411,3 | 411,3 | 411,3 |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 411,3 | 411,3 | 411,3 |
| Основное мероприятие 1.8.: изготовление проектно – сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор |  | увеличение автомобильных дорог | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| Основное мероприятие 1.9.: Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоуст ройству Ю.В.Кашпор |  | увеличение автомобильных дорог | - |  | - | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  | X |  | Х | 4662,0 | 3378,9 | 3378,9 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65,1 | 65,1 | 65,1 | - |
| 2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 2,2 | - | Отсутствие финансирования |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65,1 | 65,1 | 65,1 | - |
| 2.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 2,2 | - | Отсутствие финансирования |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Алексеевское сельское поселение | 65,1 | 65,1 | - | 1.1. |
| 2.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Алексеевское сельское поселение | 2,2 | - | Отсутствие финансирования | 2.1. |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 : Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Содержание автомобильных дорог в полном объеме |  | Содержание автомобильных дорог в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | - | - | увеличение отремонтированных автомобильных дорог |  | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог |  | Увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | - | - | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |  | - | - |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | увеличение автомобильных дорог |  | - | Отсутствие финансирования |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6.:проектные работы по строительству и реконст рукции автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис кусственных сооружений на них | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | - |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7.: Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме | - |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8.: Изготовление проектно – сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт дороги с твердым покры тием по ул. Алексеева в с.Алексеевка Алексеевс кого сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |  | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | - |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9.: Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул. Алексеева в с.Алексеевка Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области» | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014 | 2020 | - | - | увеличение автомобильных дорог |  | - | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 2020 | Х | 31.12.2014 | Х |  | Х | - |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель |  | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение «О бюджете Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» № 42 от 19.12.2013 г | На реализацию Программы в 2014 г выделено 4662,0 тыс.рублей |  | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2014-2020 | 01.01.2014-31.12.2014 | - |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 2 |  |  |  |  |  | X | X |  |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»     за  2014г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» | всего | 4662,0 | 3378,9 |
|  |  | областной бюджет | 411,3 | 411,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4250,7 | 2967,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» | всего | 4662,0 | 3378,9 |
|  |  | областной бюджет | 411,3 | 411,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4250,7 | 2967,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 167,2 | 167,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 167,2 | 167,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 1183,5 | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1183,5 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 6 | проектные работы по строительству и реконст рукции автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис кусственных сооружений на них | всего | 2000,0 | 1900,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2000,0 | 1900,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 7 | Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 411,3 | 411,3 |
|  |  | областной бюджет | 411,3 | 411,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 8 | Изготовление проектно – сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт дороги с твердым покры тием по ул. Алексеева в с.Алексеевка Алексеевс кого сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | всего | 900,0 | 900,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 900,0 | 900,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- сокращения времени нахождения в пути;

- повышения эффективности использования транспортных средств;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения комфортности движения и улучшения удобства в пути следования;

от результатов, получаемых от влияния совершенствования и развития улично-дорожной сети на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку:

- повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизации экономической деятельности, содействия освоению новых территорий и ресурсов, расширения рынков сбыта продукции;

- снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшения транспортного обслуживания населения за счет перевода грунтовых дорог  в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- создания новых рабочих мест;

- снижения негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на дорогах, улично-дорожной сети поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети  будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в различных отраслях и сферах деятельности поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований,

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог, улично-дорожной сети на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 25 процента от общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения.

Оценка эффективности программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Алексеевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) Сумма экономии (тыс. рублей)Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов). Ожидаемый непосредственный результатФактически сложившийся результат; всего. в том числе в результате проведенных конкурсных процедурОсновное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе:; 167,2; 167,1; 0,1; -. -Обслуживание и содержание дорог; 167,2; 167,1; 0,1; -. Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе:; 1183,5; -; 1183,5; -. -Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области; 1183,5; -; 1183,5; -. Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; -; -; -; -. Основное мероприятие 1.6 :проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них , в том числе:; 2000,0; 1900,5; 99,5; 96,8. -разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области; 1000 ,0; 990,0; 10,0; 63,8. -разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Степная х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области; 1000,0; 910,5; 89,5; 33,0. Основное мероприятие 1.7.: Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:; 411,3; 411,3; -; -. - Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; 411,3; 411,3; -; -. Основное мероприятие 1.8.: изготовление проектно – сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области; 900,0; 900,0; -; -. Основное мероприятие 1.9.: Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области; -; -; -; -. ВСЕГО:; 1997,3; 1900,5; 1283,1; 96,8. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | - | - |
| -Обслуживание и содержание дорог | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | - | - |
| -Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 :проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них , в том числе: | - | - | - |
| -разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области | - | - | - |
| -разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Степная х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7.: Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | - | - | - |
| - Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8.: изготовление проектно – сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9.: Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -Обслуживание и содержание дорог | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 :проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них , в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| -разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Степная х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7.: Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| - Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8.: изготовление проектно – сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9.: Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -Обслуживание и содержание дорог | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 :проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них , в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Железнодорожная, Садовая х.Ильичевка Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| -разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул.Степная х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7Субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе: | 91,6 | 8,4 | 411,3 | 91,6 | 37,8 | 8,4 |
| Обслуживание и содержание дорог на 2014 г | 91,6 | 8,4 | 411,3 | 91,6 | 37,8 | 8,4 |
| Основное мероприятие 1.8.: изготовление проектно – сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9.: Капитальный ремонт дороги с твердым покрытием по ул.Алексеева в с.Алексеевка Октябрьского района Ростовской области | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | 91,6 | 8,4 | 411,3 | 91,6 | 37,8 | 8,4 |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях Программы

Обеспечено содержание 24,2 км автомобильных дорог улично-дорожной сети местного значения и искусственных сооружений на них на общую сумму 411,3 тыс.руб. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт автодороги ул.Алексеева с.Алексеевка ул.Железнодорожная и ул.Садовая х.Ильичёвка ул.Степная х.Шевченко Октябрьского района Ростовской области.

Специалист  1 категории

по правовой и кадровой работе                                                    Н.А.Ходеева