Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

постановление

10.02.2020 г                 	                    № 18                   	           с.Алексеевка

Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по муниципальной

программе «Благоустройство:

озеленение и освещение территории

Алексеевского сельского поселения»

по результатам за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2018 года № 82 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения Октябрьского района»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 106 от 07.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы   «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» по состоянию на 01.01.2020 г год согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.

Глава  Администрации

Алексеевского сельского поселения                                 Н.И. Лофиченко

Приложение №1 к Постановлению

Алексеевского сельского поселения

№ 18 от 10.02.2020 г

ОТЧЕТ

о ходе работ муниципальной

программе «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» по результатам за 2019 год

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство: озеленение и освещение территории

Алексеевского сельского поселения» на основании приложений:

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2019 г

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»    отчетный период  2019 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

- Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2019 г

В 2019 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 2732,6 тыс.рублей.

За 2019 выполнено работ на сумму 2732,6 тыс.рублей. за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Алексеевского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»    отчетный период 12 мес. 2019 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание зеленых насаждений» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 660,9 | 660,9 | 660,9 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание зеленых насаждений |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 642,8 | 496,2 | 496,2 |
| Трудоустройство несовершеннолетних граждан |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| Основное мероприятие.1.2. «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1576,1 | 1576,1 | 1576,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лимит уличного освещения |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1348,1 | 1348,1 | 1348,1 |
| Содержание сетей уличного освещения на территории поселения |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 228,0 | 228,0 | 228,0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Улучшение состояния мест захоронения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 495,6 | 495,6 | 495,6 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противоклещевая обработка |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| Приобретение цветов, лавочек, урн |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 95,4 | 95,4 | 95,4 |
| Приобретение банеров |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Приобретение краски, стройматериалов |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| Отлов и содержание животных |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Изготовление проекта |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 20 | 20 |
| Проверка достоверности применения сметных нормативов |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
| Изготовление техпаспорта на ул.освещение по ул.Целинная |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Приобретение детской площадки |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение коммунальный снегоуборочный отвал |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| Контрольное событие программы Принятие постановление Администрации Алексеевского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Алексеевского сельского поселения, на указанные цели» Принятие постановление Администрации Алексеевского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета Алексеевского сельского поселения, на указанные цели» Реализация решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселения | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Целевое использование средств на содержание уличного освещение, зеленых насаждений, мест захоронения и иных мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения, благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения |  | X |  | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов |  |  |  | 2732,6 | 2732,6 | 2732,6 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь зеленых насаждений | тыс.м2 | 75 | ## 75 | 75 |  | - |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | км | 17,3 | ## 17,3 | 17,3 |  | - |
| 3. | Общая площадь мест захоронения | га | 15,6 | ## 15,6 | 15,6 |  | - |
| 4. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | шт. | 2 | ## 2 | 2 |  | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по Алексеевскому сельскому поселению

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь зеленых насаждений | тыс.м2 | Алексеевское сельское поселение | 75 | ## 75 | 75 | - |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | км | Алексеевское сельское поселение | 17,3 | ## 17,3 | 17,3 | - |
| 3. | Общая площадь мест захоронения | га | Алексеевское сельское поселение | 15,6 | ## 15,6 | 15,6 | - |
| 4. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | шт. | Алексеевское сельское поселение | 2 | ## 2 | 2 | - |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» | ## Администрация Алексеевского сельского поселения | ## 2019 | ## 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | - |
| ## 2. | ## Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | ## Администрация Алексеевского сельского поселения | ## 2019 | ## 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | - |
| ## 3. | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | ## Администрация Алексеевского сельского поселения | ## 2019 | ## 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение состояния мест захоронения | - | - |
| ## 4. | Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | ## Администрация Алексеевского сельского поселения | ## 2019 | ## 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение санитарно – эпидимиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | Улучшение санитарно – эпидимиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | - |
| ## 5 | Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий» | ## Администрация Алексеевского сельского поселения | ## 2019 | ## 2030 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий |  |
| 6 | Контрольное событие программы | Администрация Алексеевского сельского поселения | Х | 31.12.2030 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | - |

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение «О бюджете Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов» № 79 от 21.12.2018г | На реализацию Программы в 2019 г выделено 2732,6 тыс.руб. | Администрация Алексеевского сельского поселения | 2019-2030 | 01.01.201931.12.2019 | - |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | X | X |
| 2 | - | - | - | - | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»                                                                                                 за  2019_ г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» | всего | 2732,6 | 2732,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2732,6 | 2732,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | « Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» | всего | 2732,6 | 2732,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2732,6 | 2732,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Содержание зеленых насаждений | всего | 660,9 | 660,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 660,9 | 660,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | всего | 1576,1 | 1576,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1576,1 | 1576,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Содержание мест захоронения | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов | всего | 495,6 | 495,6 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 495,6 | 495,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5 | Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

- Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов. В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Алексеевское сельское поселение.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха селян;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

Оценка эффективности Программы на основании приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Алексеевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения 
в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Алексеевского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» , в том числе: | 660,9 | 660,9 | - | - |
| -содержание зеленых насаждений | 496,2 | 496,2 | - | - |
| -трудоустройство несовершеннолетних граждан | 18,1 | 18,1 | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения», в том числе: | 1576,1 | 1576,1 | - | - |
| -лимит уличного освещения | 1348,1 | 1348,1 | - | - |
| -содержание сетей уличного освещения | 228 | 228 | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | 0 | 0 | - | - |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов», в том числе: | 495,6 | 495,6 | - | - |
| Противоклещевая обработка | 46,5 | 46,5 | - | - |
| Приобретение цветов, лавочек, урн | 95,4 | 95,4 |  |  |
| Приобретение банеров | 13,5 | 13,5 | - | - |
| Приобретение краски, стройматериалов | 53,9 | 53,9 | - | - |
| Отлов и содержание животных | 45,0 | 45,0 |  |  |
| Изготовление проекта | 20,0 | 20,0 |  |  |
| Проверка достоверности применения сметных нормативов | 55,4 | 55,4 |  |  |
| Изготовление техпаспорта на ул.освещение по ул.Целинная | 8,9 | 8,9 |  |  |
| Приобретение детской площадки | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Приобретение коммунальный снегоуборочный отвал | 57,0 | 57,0 |  |  |
| Основное мероприятие: Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | 1322,8 | 1322,8 | - | - |
| ВСЕГО: | 2732,6 | 2732,6 |  |  |

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» , в том числе: | - | - | - |
| -содержание зеленых насаждений | - | - | - |
| -трудоустройство несовершеннолетних граждан | - | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения», в том числе: | - | - | - |
| -лимит уличного освещения | - | - | - |
| -содержание сетей уличного освещения | - | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | - | - | - |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов», в том числе: | - | - | - |
| Противоклещевая обработка | - | - | - |
| Приобретение цветов, лавочек, урн | - | - | - |
| Приобретение банеров | - | - | - |
| Приобретение краски, стройматериалов | - | - | - |
| Отлов и содержание животных | - | - | - |
| Изготовление проекта | - | - | - |
| Проверка достоверности применения сметных нормативов | - | - | - |
| Изготовление техпаспорта на ул.освещение по ул.Целинная | - | - | - |
| Приобретение детской площадки | - | - | - |
| Приобретение коммунальный снегоуборочный отвал | - | - | - |
| Основное мероприятие: Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Алексеевского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» , в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -содержание зеленых насаждений | - | - | - | - | - | - |
| -трудоустройство несовершеннолетних граждан | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения», в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -лимит уличного освещения | - | - | - | - | - | - |
| -содержание сетей уличного освещения | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов», в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Противоклещевая обработка | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение цветов, лавочек, урн | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение банеров | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение краски, стройматериалов | - | - | - | - | - | - |
| Отлов и содержание животных | - | - | - | - | - | - |
| Изготовление проекта | - | - | - | - | - | - |
| Проверка достоверности применения сметных нормативов | - | - | - | - | - | - |
| Изготовление техпаспорта на ул.освещение по ул.Целинная | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение детской площадки | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение коммунальный снегоуборочный отвал | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие: Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения в отчетном году «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» , в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -содержание зеленых насаждений | - | - | - | - | - |  |
| -трудоустройство несовершеннолетних граждан | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения», в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| -лимит уличного освещения | - | - | - | - | - | - |
| -содержание сетей уличного освещения | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов», в том числе: | - | - | - | - | - | - |
| Противоклещевая обработка | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение цветов, лавочек, урн | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение банеров | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение краски, стройматериалов | - | - | - | - | - | - |
| Отлов и содержание животных | - | - | - | - | - | - |
| Изготовление проекта | - | - | - | - | - | - |
| Проверка достоверности применения сметных нормативов | - | - | - | - | - | - |
| Изготовление техпаспорта на ул.освещение по ул.Целинная | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение детской площадки | - | - | - | - | - | - |
| Приобретение коммунальный снегоуборочный отвал | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие: Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с правовыми актами Правительства Ростовской области |  |  |  |  |  |  |

- Ведущий специалист

- по правовой и кадровой работе                                                Н.А.Ходеева