Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация  Алексеевского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.05. 2018                                                   № 33                          с.Алексеевка

О внесении изменений и дополнений в

распоряжение Администрации Алексеевского

сельского поселения № 79 от 27.12.2017 г.

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Алексеевского

сельского поселения Октябрьского района

«Благоустройство: озеленение и освещение территории

Алексеевского сельского поселения» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 26.08.2013 г. № 136 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения»:

1. Приложение «План реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» на 2018 год изложить в новой редакции.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Алексеевского сельского поселения – Кашпор Ю.В.

.

| И.о. Главы Администрации Алексеевского сельского поселения | Ю.В. Кашпор |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 30.05.2018 г. № 33

План реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» на 2018 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основное мероприятие «Содержание зеленых насаждений» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | 2018 г. | 655,6 | 0,0 | 0,0 | 655,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | 2018 г. | 1579,0 | 0,0 | 0,0 | 1579,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Улучшение состояния мест захоронения | 2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | 2018 г. | 117,1 | 0,0 | 0,0 | 117,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие «Благоустройство парковой зоны по адресу Ростовская область, с.Алексеевка, ул.Ленина» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Благоустройство мест отдыха, своевременное выполнения мероприятия | 2018 г. | 1322,8 | 0,0 | 1222,8 | 100,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы Принятие постановление Администрации Алексеевского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Алексеевского сельского поселения, на указанные цели» Принятие постановление Администрации Алексеевского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета Алексеевского сельского поселения, на указанные цели» Реализация решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселения» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Целевое использование средств на содержание уличного освещение, зеленых насаждений, мест захоронения и иных мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения, благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения | 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов | 2018 г. | 3674,5 | 0,0 | 1222,8 | 2451,7 | 0,0 |

Специалист 1 категории по

правовой и кадровой работе                                                                                         Н.А.Ходеева