Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

постановление

19.02.2013                 	                    № 24                        	           с.Алексеевка

Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по долгосрочной

целевой  программе «Благоустройство:

озеленение и освещение территории

Алексеевского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 г.»

по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 20.09.2011 года «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и  Порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Алексеевского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по долгосрочной целевой программе «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 г.»  утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от 31.08.2010 г «Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 г.» по состоянию на 01.01.2013 г год согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.

Глава Алексеевского сельского поселения                                 Н.И. Лофиченко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Алексеевского

Сельского поселения № 24

19.02.2013 г

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Долгосрочная целевая программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 г.»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 1 " января  20  13 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен ных средств и причины их неосвое ния (по источни кам финанси рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюджет | внебюд жетные источ ники | все го | феде раль ный бюд жет <*> | облстной бюджет | мест ный бюджет | внебюджет ные источ- ники | всего | феде раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюд жет | внебюд жетные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 1627,5 | 0,0 | 0,0 | 1627,5 | 0,0 | 1136,9 | 0,0 | 0,0 | 1136,9 | 0,0 | 1136,9 | 0,0 | 0,0 | 1136,9 | 0,0 | 0,00 |
| 1 | Уличное освещение | 643,9 |  |  | 643,9 |  | 649,3 | 0,00 | 0,00 | 649,3 | 0,00 | 649,3 | 0,00 | 0,00 | 649,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории поселения | 151,6 | 0,0 | 0,0 | 151,6 | 0,0 | 151,6 | 0,0 | 0,0 | 151,6 | 0,0 | 151,6 | 0,0 | 0,0 | 151,6 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Спиливание сухих и аварийных деревьев | 22,8 | 0,00 | 0,00 | 22,8 | 0,00 | 22,8 | 0,00 | 0,00 | 22,8 | 0,00 | 22,8 | 0,00 | 0,00 | 22,8 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающей территории | 232,7 | 0,0 | 0,0 | 232,7 | 0,0 | 232,7 | 0,0 | 0,0 | 232,7 | 0,0 | 232,7 | 0,0 | 0,0 | 232,7 | 0,0 | 0,00 |
| 5 | Противоклещевая обработка | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,00 |
| 6 | Приобретение посадочного материала | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7 | Изготовление банеров | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,00 |
| 8 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 0,00 |

--------------------------------

<*> Включая безвозмездные поступления от государственных корпораций.".

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой

программе «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014г.» по результатам за 2012 год

1. Общий объем фактически произведенных расходов

В 2012 году на реализацию мероприятий по долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014г.» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 1136,9 тыс. рублей. Выполнено работ на сумму 1136,9 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 100 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования за 2012 год представлены в таблице № 1.

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица N 1

2012год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Средства инвесторов | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения на территории поселения | 0,0 | 151,6 | 151,6 |
| 2 | Уличное освещение |  | 649,3 | 649,3 |
| 3 | Спиливание сухих и аварийных деревьев |  | 22,8 | 22,8 |
| 4 | Обслуживание и содержание зеленых насаждений и благоустройство прилегающей территории | 0,0 | 232,7 | 232,7 |
| 5 | Противоклещевая обработка | 0,0 | 9,5 | 9,5 |
| 6 | Приобретение посадочного материала (цветы) | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
| 7 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | 0,0 | 17,2 | 17,2 |
| 8 | Изготовление банеров | 0,0 | 13,8 | 13,8 |
|  | ИТОГО | 0,0 | 1136,9 | 1136,9 |

2. Реализация долгосрочной целевой программы

«Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014г.»

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Алексеевского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- 3. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов. В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Алексеевское сельское поселение.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации  Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния  территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных  зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха селян;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным показателям реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

- Специалист по правовой

и кадровой работе                                                                        Н.А.Ходеева