Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация  Алексеевского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.01.2019                                                № 4                            с.Алексеевка

О внесении изменений и дополнений

в распоряжение Администрации Алексеевского

сельского поселения № 69 от 07.11.2018 г.

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Развитие

транспортной системы Алексеевского

сельского поселения» на 2019 год

В соответствии со статьей 30 Устава муниципального образования «Алексеевское сельское поселение», статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2018 г. № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского сельского поселения Октябрьского района»:

1. Приложение  «План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» на 2019 год изложить в новой редакции.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава Администрации Алексеевского сельского поселения | Н.И.Лофиченко |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от 09.01.2019 г. № 4

План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» | Заместитель главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству, Кашпор Ю.В. | X | X | 2123,2 | 287,7 | 1835,5 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству, Кашпор Ю.В. | содержание автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 1835,5 | 0,0 | 1835,5 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству, Кашпор Ю.В. | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 287,7 | 287,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1. Реализация соглашения между Администрацией Октябрьского района и Администрацией Алексеевского сельского поселения о передаче осуществления части своих полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности | Заместитель главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству, Кашпор Ю.В. | Эффективное расходование межбюджетных трансфертов. Надлежащее состояния дорог общего пользования, развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Алексеевского сельского поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | весь период | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству, Кашпор Ю.В. | X | X | 2123,2 | 287,7 | 1835,5 | 0,0 |

Ведущий специалист по

правовой и кадровой работе                                                                                         Н.А.Ходеева