Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение»

Администрация Алексеевского сельского поселения

постановление

17.02.2021 г                 	                    № 29                   	           с.Алексеевка

Об утверждении отчета о

финансировании и освоении

проводимых программных

мероприятий по муниципальной

программе «Благоустройство:

озеленение и освещение территории

Алексеевского сельского поселения»

по результатам за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 10.09.2018 года № 82 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Алексеевского сельского поселения Октябрьского района»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 106 от 07.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы   «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» по состоянию на 01.01.2021 г год согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В.

Глава  Администрации

Алексеевского сельского поселения                                 Н.И. Лофиченко

Приложение №1

к постановлению Администрации

Алексеевского сельского поселения

№ 29 от 17.02.2021 г.

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания комфортных условий отдыха, чистоты и освещенности улиц, организации озеленения территории, содержания мест захоронения, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в рамках реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения № 106 от 07.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. повышен уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Алексеевского сельского поселения;

2. приведены в качественное состояние элементы благоустройства;

3. созданы благоприятные, комфортные и безопасные условия для проживания и отдыха населения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В   рамках   подпрограммы    1    «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения», предусмотрена реализация шести основных мероприятий, 1 контрольного события.

Основное мероприятие	1.1. «Содержание зеленых насаждений» выполнено.  В рамках данного мероприятия в населенных пунктах поддерживалась чистота и порядок по договорам ГПХ.

Основное мероприятие	 1.2 .« Содержание и ремонт сетей уличного освещения» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия производилась своевременная оплата по договору электроснабжения уличного освещения и производился ремонт сетей уличного освещения.

Основное мероприятие	 1.3. « Содержание мест захоронения» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие	 1.4. «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия проводились акарицидные обработки территории, разработаны сметы на благоустройство с оплатой государственной экспертизы и прочие мероприятия.

Основное мероприятие	 1.5. « Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий» - выполнено

Основное мероприятие	 1.6. «Реализация проектов инициативного бюджетирования» выполнено. В с. Алексеевка  выполнены работы по благоустройству парковой зоны.

В рамках подпрограммы «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- повышение уровня внешнего благоустройства поселения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 3409,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2695,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 713,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения № 115 от 18.12.2019 «О бюджете Алексеевского сельского поселения Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 3409,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3409,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -2695,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 713,8 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило 3409,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 2695,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 713,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020	 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено 4 показателя, по всем показателям фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1.1. «Общая площадь зеленых насаждений» - плановое значение 75 тыс. кв.

м, фактическое значение 75 тыс. кв. м.

Показатель 1.2. «Обеспеченность уличным освещением»  -  плановое значение  17,3 км, фактическое значение 17,3 км.

Показатель 1.3. «Общая площадь мест захоронения» - плановое значение 15,6 га,   фактическое значение 15,6 га.

Показатель 1.4. «Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории» - плановое значение -3 шт.,   фактическое значение -3шт.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1.- 1,00

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1,00

степень достижения целевого показателя  1.3. – 1,00

степень достижения целевого показателя  1.4. – 1,00

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых показателей

муниципальной программы составляет 1,00 (4/4), что характеризует 	высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, 
составляет 1,00 (6/6),  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1,00 плановое значение, фактическое значение 1,00.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3409,1 тыс. рублей /3409,1 тыс. рублей =1

- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/1=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в целом по итогам 2020 года является высоким

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение №1

к отчету об исполнении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района  «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

Сведения

о  выполнении основных мероприятий , а также контрольных событий муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, наименование контрольного события | Ответственный исполнитель должность | Плановый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «Содержание зеленых насаждений» | Заместитель главы Администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | 2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Заместитель главы Администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | 2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. «Содержание мест захоронения» | Заместитель главы Администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | 2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение состояния мест захоронения | Улучшение состояния мест захоронения - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Заместитель главы Администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | 2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение санитарно – эпидимиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | Улучшение санитарно – эпидимиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий» | Заместитель главы Администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | 2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. «Реализация проектов инициативного бюджетирования» | Заместитель главы Администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Ю.В.Кашпор | 2030 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Благоустройство парковой зоны | Благоустройство парковой зоны |  |

Приложение № 2

к отчету об исполнении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района  «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения  за  2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» | всего | 3409,1 | 3409,1 | 3409,1 |
|  | областной бюджет | 713,8 | 713,8 | 713,8 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | местный бюджет | 2695,3 | 2695,3 | 2695,3 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма «Благоустройство» «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» | всего | 3409,1 | 3409,1 | 3409,1 |
|  | областной бюджет | 713,8 | 713,8 | 713,8 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | местный бюджет | 2695,3 | 2695,3 | 2695,3 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание зеленых насаждений» | всего | 402,9 | 402,9 | 402,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 402,9 | 402,9 | 402,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | всего | 1645,6 | 1645,6 | 1645,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 1645,6 | 1645,6 | 1645,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | всего | 306,8 | 306,8 | 306,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 306,8 | 306,8 | 306,8 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.5. «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.6. «Реализация проектов инициативного бюджетирования» | всего | 1053,8 | 1053,8 | 1053,8 |
|  | областной бюджет | 713,8 | 713,8 | 713,8 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | местный бюджет | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |

Приложение № 3

к отчету об исполнении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района  «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь зеленых насаждений | тыс.м2 | 75 | 75 | 75 |  | - |
| 2. | Обеспеченность уличным освещением | км | 17,3 | 17,3 | 17,3 |  | - |
| 3. | Общая площадь мест захоронения | га | 15,6 | 15,6 | 15,6 |  | - |
| Подпрограмма «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество инициатив жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | шт. | 2 | 3 | 3 |  | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.