ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения »

за 9 месяцев 2021 г

08.10.2021 г.

Муниципальная программа    «Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения » утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 105 от 07.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы  Алексеевского сельского поселения  Октябрьского района  «Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения ».

План реализации муниципальной программы  «Развитие  транспортной системы Алексеевского сельского поселения» на 2021 год утвержден  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения № 72 от  24.12.2020 года

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (далее – Программа) в 2021 году было выделено 4028,3 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 4028,3 тыс. руб.

Освоено в рамках реализации Программы за 6 месяцев 2021 г 3904,8 тыс. рублей, что составляет 96,9 процента от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,00 тыс. рублей;

местного бюджета – 3 904,8 тыс. руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» отчетный период 9 мес. 2021 г.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Фактически на отчетную дату (1) |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.А.Задорожний |  | содержание автомобильных дорог в полном объеме |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4028,3 | 3904,8 | 3984,8 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание и содержание дорог |  |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3856,7 | 3813,2 | 3813,2 |
| Строительный контроль, экспертиза ПСД |  |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 171,6 | 91,6 | 171,6 |
| Основное мероприятие 1.2.: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.А.Задорожний |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Контрольное событие муниципальной программы 1. Реализация соглашения между Администрацией Октябрьского района и Администрацией Алексеевского сельского поселения о передаче осуществления части своих полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности |  | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.А.Задорожний |  | Эффективное расходование межбюджетных трансфертов. Надлежащее состояния дорог общего пользования, развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Алексеевского сельского поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | Х | Х | 4028,3 | 3904,8 | 3984,8 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения                                                Ю.В.Кашпор

Ответственный исполнитель                                                                                                    О.А.Задорожний