ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

за 9 месяцев 2021 г

08.10.2021 г.

Муниципальная программа «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»   утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения  № 106 от 07.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы   «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

План реализации муниципальной программы  «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» на 2021 год утвержден  распоряжением Администрации Алексеевского сельского поселения № 77 от  24.12.2020 года

В 2021 году на реализацию мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» (далее – Программа) по уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось 3072,3 тыс. рублей. В т.ч средства местного бюджета в сумме 3072,3 тыс. рублей

За 9 месяцев 2021г выполнено работ на сумму 2179,7 тыс. рублей (средства местного бюджета). Общий процент выполнения Программы составил 70,9 процента.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Алексеевского сельского поселения Октябрьского района.

Исполнитель Программы - Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 9 месяцев 2021 г. представлен в приложении к пояснительной информации.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»    отчетный период 9 мес. 2021 г.

| Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Содержание зеленых насаждений» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.А.Задорожний | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 460,1 | 369,5 | 419,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание зеленых насаждений |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 437,1 | 346,8 | 396,8 |
| Трудоустройство несовершеннолетних граждан |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 23,0 | 22,7 | 22,7 |
| Основное мероприятие.1.2. «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.А.Задорожний | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения, своевременное выполнение мероприятия | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2137,6 | 1460,8 | 2137,6 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Лимит уличного освещения |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1700 | 1023,2 | 1700 |
| Содержание сетей уличного освещения на территории поселения |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 437,6 | 437,6 | 437,6 |
| Основное мероприятие 1.3 «Содержание мест захоронения» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.А.Задорожний | Улучшение состояния мест захоронения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.А.Задорожний | Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, своевременное выполнения мероприятия | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 474,6 | 349,5 | 349,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Противоклещевая обработка |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 34,8 | 34,7 | 34,7 |
| Приобретение цветов, лавочек, урн |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Приобретение баннеров |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Приобретение краски, стройматериалов |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 25,0 | - | - |
| Отлов и содержание животных |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| Изготовление проекта |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 370,0 | 270,0 | 270,0 |
| Благоустройство парковой зоны (2) |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Стройконтроль по благоустройству парковой зоны |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Приобретение детской площадки |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Заключительная дезинфекция в очагах инфекц. заболеваний |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Приобретение дезинфицирующих средств |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Разработка природоохранной документации |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.А.Задорожний | Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 «Реализация проектов инициативного бюджетирования» | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.А.Задорожний | Благоустройство парковой зоны | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |
| Контрольное событие программы Принятие постановление Администрации Алексеевского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание уличного освещения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Алексеевского сельского поселения, на указанные цели» Принятие постановление Администрации Алексеевского сельского поселения « О нормативах финансовых затрат на содержание зеленых насаждений и правилах расчета размера ассигнований бюджета Алексеевского сельского поселения, на указанные цели» Реализация решения Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения « Об утверждении Правил благоустройства на территории муниципального образования «Алексеевское сельское поселения | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.А.Задорожний | Целевое использование средств на содержание уличного освещение, зеленых насаждений, мест захоронения и иных мероприятий по благоустройству населенных пунктов поселения, благоприятные условия жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов поселения | X |  | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы администрации Алексеевского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству О.А.Задорожний | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения. Создания комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства Привлечение молодого поколения к участию в благоустройству населенных пунктов |  |  | 3072,3 | 2179,7 | 2906,6 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Алексеевского сельского поселения                                                Ю.В.Кашпор

Ответственный исполнитель                                                                                                    О.А.Задорожний