УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Алексеевского сельского поселения Октябрьского района

«Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»

ЗА 2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной  программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Алексеевского сельского поселения, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной сети; повышение уровня безопасности движения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | убывание | процентов | 55,0 | 55,0 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 105 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» | 55,0 | - | - | - |
| 1.2. | зеленый | количество километров построенных (реконструированных), и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | возрастание | км | 2 | 2 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 105 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» | 2 | - | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Алексеевского сельского поселения, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной сети; повышение уровня безопасности движения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 55,0 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 55,0 |
| 1.2. | количество километров построенных (реконструированных), и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения», в том числе: | 8800,0 | 8800,0 | 8800,0 | 8790,4 | 8790,4 | 99,89 |  |
| бюджет поселения | 8800,0 | 8800,0 | 8800,0 | 8790,4 | 8790,4 | 99,89 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 8800,0 | 8800,0 | 8800,0 | 8790,4 | 8790,4 | 99,89 |  |
| бюджет поселения | 8800,0 | 8800,0 | 8800,0 | 8790,4 | 8790,4 | 99,89 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

-

УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»

ЗА 2025 год

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекс процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | возрастающие | процент | 55,0 | 55,0 | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 105 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» | 55,0 | - | - | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий за 2025 год

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекс процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 55,0 |
|  | Факт |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 55,0 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекс процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. заключен контракт на содержание автомобильных дорог | - | - | - | - | - | - | - | 2025 г. | 03.03.2025, 27.03.2025, 28.04.2025, 29.04.2025, 15.08.2025, 22.10.2025, 23.10.2025, 30.10.2025, 21.11.2025 | - | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | № 39 от 21.10.2024, № 44 от 07.11.2024, № 16 от 03.03.2025, № 12 от 27.03.2025, № 13 от 27.03.2025, № 03583300380225000074 от 28.04.2025, № 19 от 29.04.2025, № 33 от 15.08.2025, № 42 от 22.10.2025, № 43 от 23.10.2025, № 44 от 30.10.2025, № 47 от 21.11.2025 |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. выполнены работы по содержанию автомобильных работ | - | - | - | - | - | - | - | 2025 г. | 2025 г. | - | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | По состоянию на 01.01.2026 года акты выполненных работ подписаны по 12 муниципальным контрактам на сумму 8790,4 т.р. | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. произведена оплата выполненных работ | - | - | - | - | - | - | - | 2025 г. | 26.02.2025, 28.03.2025, 14.04.2025, 25.04.2025, 14.04.2025, 29.07.2025, 05.09.2025, 06.10.2025, 13.11.2025, 01.12.2025, 29.12.2025 | - | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | № 840628 от 26.02.2025, № 455905 от 28.03.2025, № 748779 от 14.04.2025, № 18062 от 25.04.2025, № 748778 от 14.04.2025, № 468776 от 29.07.2025, № 106077 от 05.09.2025, № 495626 от 06.10.2025, № 215859 от 13.11.2025, № 215860 от 13.11.2025, № 106903 от 29.12.2025, № 427733 от 01.12.2025 | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 8800,0 | 8800,0 | 8800,0 | 8790,4 | 8790,4 | 99,89 |  |
| бюджет поселения | 8800,0 | 8800,0 | 8800,0 | 8790,4 | 8790,4 | 99,89 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 8800,0 | 8800,0 | 8800,0 | 8790,4 | 8790,4 | 99,89 |  |
| бюджет поселения | 8800,0 | 8800,0 | 8800,0 | 8790,4 | 8790,4 | 99,89 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» по итогам 2025 года

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 07.11.2018 № 105.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 8800,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8800,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 8790,4 тыс. рублей или 99,89 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение следующих показателей:

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2 Количество километров построенных (реконструированных),  и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Достижение показателей достигнуты в полном объеме в установленный срок.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 8800,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8800,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 8790,4  тыс. рублей или 99,89 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»   в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1) Мероприятия (результат) «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения». Выполнено. За  2025 года заключено 12 муниципальных контрактов, по 12 муниципальным контрактам подписаны акты выполненных работ, по 12 муниципальным контрактам произведена оплата.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 3, с нарушением установленного срока – 0.

Заключены договора по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения ( зимнее содержание дорог, ямочный ремонт, нанесение разметки, строительный контроль, ремонт участка дороги с твердым покрытием по ул. Средняя в с.Алексеевка, установка дорожных знаков) (контрольная точка 1.1.1.);

Подписаны акты выполненных работ по 12 муниципальным контрактам (контрольная точка 1.1.2.);

По состоянию на 01.01.2026 года произведена оплата по 10 муниципальным контрактам на сумму 8790,4 т.р.  (контрольная точка 1.1.3);

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Начальник службы экономики и финансов                                     Е.В. Клименко