УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Алексеевского сельского поселения Октябрьского района

«Благоустройство:  озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной  программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года |  | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка. Повышение качества жизни населения на территории Алексеевского сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Общая площадь зеленых насаждений | МП | - | тыс.м2 | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» | 75 | 75 |  | - | Показатель годовой |
| 1.2. | зеленый | Обеспеченность уличным освещением | МП | - | км. | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» | 18,7 | 18,7 |  | - | Показатель годовой |
| 1.3. | зеленый | Общая площадь мест захоронения | МП | - | га. | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» | 15,6 | 15,6 |  | - | Показатель годовой |
| 1.4. | зеленый | Количество инициативных жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | МП | - | чел. | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» | 3 |  | 3 | - | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка. Повышение качества жизни населения на территории Алексеевского сельского поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь зеленых насаждений ( тыс.м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 75,0 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 75,0 |
| 1.2. | Обеспеченность уличным освещением (км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,7 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,7 |
| 1.3. | Общая площадь мест захоронения (га.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,6 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,6 |
| 1.4. | Количество инициативных жителей населенных пунктов в области благоустройства территории ( чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения», в том числе: | 4184,7 | 4184,7 | 4184,7 | 2352,2 | 2352,2 | 56,2 |  |
| бюджет поселения | 4184,7 | 4184,7 | 4184,7 | 2352,2 | 2352,2 | 56,2 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 4184,7 | 4184,7 | 4184,7 | 2352,2 | 2352,2 | 56,2 |  |
| бюджет поселения | 4184,7 | 4184,7 | 4184,7 | 2352,2 | 2352,2 | 56,2 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

-

УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство:  озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекс процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Общая площадь зеленых насаждений | МП | - | тыс.м2 | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» | 75 | - | 75 | Показатель годовой |
| 1.2. | зеленый | Обеспеченность уличным освещением | МП | - | км. | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» | 18,7 | - | 18,7 | Показатель годовой |
| 1.3. | зеленый | Количество инициативных жителей населенных пунктов в области благоустройства территории | МП | - | чел. | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 106 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» | 3 | - | 3 | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекс процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь зеленых насаждений ( тыс.м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 75,0 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 75,0 |
| 1.2. | Обеспеченность уличным освещением (км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,7 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,7 |
| 1.3. | Количество инициативных жителей населенных пунктов в области благоустройства территории ( чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекс процессных мероприятий «Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности поселения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1.«Содержание зеленых насаждений» | тыс.м2 | - | 75 | - | - | - | 75 | - | - | - | Администрация Алексеевского сельского поселения | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1 «Заключены муниципальные контракты на содержание зеленых насаждений» | - | - | - | - | - | - | - | По мере необходимости | 28.01.2025, 01.04.2025, 14.04.2025, 05.05.2025, 02.06.2025, 01.07.2025, 01.08.2025, 01.09.2025 | 31.12.2025 | Администрация Алексеевского сельского поселения | Договор ГПХ № 28012025 от 28.01.2025 г., № 1042025 от 01.04.2025, № 14042025 от 14.04.2025, № 5052025 от 05.05.2025, № 2062025 от 02.06.2025, № 1072025МИ от 01.07.2025, № 1082025МИ от 01.08.2025, № 1092025МИ от 01.09.2025, заключено 3 договора по трудоустройству несовершеннолетних граждан | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2 «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | 05.02.2025, 05.03.2025, 04.04.2025, 05.05.2025, 05.06.2025, 04.07.2025, 05.08.2025, 05.09.2025, 03.10.2025 | 31.12.2025 | Администрация Алексеевского сельского поселения | Платежные поручения № 483778 от 05.02.2025, № 24255 от 05.03.2025, № 544067 от 04.04.2025, № 91034 от 05.05.2025, № 91030 от 05.05.2025, № 584462 от 05.06.2025, № 591352 от 05.06.2025, № 127656 от 04.07.2025, № 141540 от 04.07.2025, № 544779 от 05.08.2025, № 544780 от 05.08.2025, № 86033 от 05.09.2025, № 86032 от 05.09.2025, № 476353 от 03.10.2025, № 476350 от 03.10.2025, оплачено трудоустройство несовершеннолетних граждан | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2. «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» | км. | - | 18,7 | - | - | - | 18,7 | - | - | - | Администрация Алексеевского сельского поселения | - | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1. «Заключены договоры по содержанию и ремонту сетей уличного освещения» | - | - | - | - | - | - | - | По мере необходимости | 11.03.2025, 04.06.2025, 07.08.2025 | 31.12.2025 | Администрация Алексеевского сельского поселения | МК № 11 от 11.03.2025, № 23 от 04.06.2025, № 30 от 07.08.2025 | - |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.2. «Услуга оказана (работы выполнены» | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | 20.03.2025, 11.06.2025, 14.08.2025 | 31.12.2025 | Администрация Алексеевского сельского поселения | Платежные поручения № 336461 от 20.03.2025, № 739203 от 11.06.2025, № 756231 от 14.08.2025 | - |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Содержание мест захоронения» | га. | - | 15,6 | - | - | - | 15,6 | - | - | - | Администрация Алексеевского сельского поселения | - | - |
| 1.3.1 | Контрольная точка 3.1 «Заключены договора по содержанию мест захоронения» | - | - | - | - | - | - | - | По мере необходимости | 20.03.2025, 30.03.2025, 4.04.2025, 17.07.2025, 30.10.2025 | 31.12.2025 | Администрация Алексеевского сельского поселения | Своими силами выполнены работы по наведению санитарного порядка на кладбищах | - |
| 1.3.2 | Контрольная точка 3.2 «Услуга оказана (работы выполнены) | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Администрация Алексеевского сельского поселения | - | - |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.3. «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | единиц | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | Администрация Алексеевского сельского поселения | - | - |
| 1.4.1 | Контрольная точка 1.3.1 «Заключены договора на иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | - | - | - | - | - | - | - | По мере необходимости | 10.03.2025, 03.04.2025, 15.04.2025, 28.04.2025, 25.06.2025, 18.07.2025, 27.08.2025 | 31.12.2025 | Администрация Алексеевского сельского поселения | МК № 10 от 10.03.2025 на проведение работ по противоклещевой обработке, № 16 от 03.04.2025 изготовление баннера, № 17 от 15.04.2025, № 18 от 28.04.2025, № 24 от 25.06.2025, № 28 от 18.07.2025, № 36 от 27.08.2025 | - |
| 1.4.2 | Контрольная точка 1.2.1 «Услуга оказана (работы выполнены) | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | 09.04.2025, 22.04.2025, 01.07.2025, 23.07.2025, 03.09.2025 | 31.12.2025 | Администрация Алексеевского сельского поселения | Платежные поручения № 656687 от 09.04.2025, № 652413 от 09.04.2025, № 858946 от 22.04.2025, № 182576 от 07.05.2025, № 72249 от 01.07.2025, № 415563 от 23.07.2025, № 40881 от 03.09.2025 | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 4184,7 | 4184,7 | 4184,7 | 2352,2 | 2352,2 | 56,2 |  |
| бюджет поселения | 4184,7 | 4184,7 | 4184,7 | 2352,2 | 2352,2 | 56,2 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Содержание зеленых насаждений» (всего), в том числе: | 734,7 | 734,7 | 734,7 | 373,8 | 373,8 | 50,9 |  |
| бюджет поселения | 734,7 | 734,7 | 734,7 | 373,8 | 373,8 | 50,9 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) 2 «Содержание и ремонт сетей уличного освещения» (всего), в том числе: | 3350,0 | 3350,0 | 3350,0 | 1890,5 | 1890,5 | 56,4 |  |
| бюджет поселения | 3350,0 | 3350,0 | 3350,0 | 1890,5 | 1890,5 | 56,4 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) 3 «Содержание мест захоронения» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) 3 «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов» (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |  |
| бюджет поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 07.11.2018 № 106.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 4184,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4184,7 тыс. рублей, фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2352,2 тыс. рублей или 56,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение следующих показателей:

1) Общая площадь зеленых насаждений;

2) Обеспеченность уличным освещением;

3) Общая площадь мест захоронения;

4)  Количество инициативных жителей населенных пунктов в области благоустройства территории.

Достижение показателей запланировано на конец года, все показатели будут достигнуты в полном объеме в установленный срок.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4184,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4184,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2352,2 тыс. рублей или 56,2 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения»   в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1) Мероприятия (результат) «Содержание зеленых насаждений». По итогам 9 месяцев 2025 года по данному мероприятию осуществлены работы уборка случайного мусора, спил сухих веток кустарников, уборка сухой  травы, трудоустройство несовершеннолетних граждан, приобретение бензина для бензокосилок;

2) Мероприятие (результат) «Содержание и ремонт сетей уличного освещения». По итогам 9 месяцев 2025 года выполнены работы по содержанию и ремонту сетей уличного освещения, оплата за фактически потребленную электроэнергию;

3) Мероприятие (результат) «Содержание мест захоронения». По данному мероприятию по итогам 9 месяцев 2025 годы своими силами выполнены работы по наведению санитарного порядка на кладбищах;

4) Мероприятие (результат) «Иные мероприятия по благоустройству населенных пунктов». По данному мероприятию по итогам 9 месяцев 2025 годы выполнены работы  по противоклещевой обработке кладбищ, спортивных площадок, изготовление баннера по благоустройству, приобретение хозяйственных товаров (извести, краски, кисточки, леска для бензокосилок, колеров, мусорных пакетов, растворителей, цемента).

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Благоустройство: озеленение и освещение территории Алексеевского сельского поселения» оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 6 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 6, с нарушением установленного срока – 0.

Заключены договора по спилу сухих деревьев, трудоустройство несовершеннолетних граждан, уборка случайного мусора, спил сухих веток кустарников, уборка сухой  травы, приобретение бензина для бензокосилок (контрольная точка 1.1.);

Произведена оплата по спилу сухих деревьев, трудоустройство несовершеннолетних граждан, уборка случайного мусора, спил сухих веток кустарников, уборка сухой  травы, приобретение бензина для бензокосилок (контрольная точка 1.2.);

Заключены договора по содержанию и ремонту сетей уличного освещения, оплата за фактически потребленную электроэнергию (контрольная точка 2.1.);

Произведена оплата по содержанию и ремонту сетей уличного освещения, оплата за фактически потребленную электроэнергию (контрольная точка 2.2.);

Не возникло необходимости в заключение договоров, так как своими силами выполнены работы по наведению санитарного порядка на кладбищах (контрольная точка 3.1.);

Заключены договора по противоклещевой обработке кладбищ, спортивных площадок, изготовление баннера по благоустройству, приобретение хозяйственных товаров (контрольная точка 1.3.1);

Произведена оплата по противоклещевой обработке кладбищ, спортивных площадок, изготовление баннера по благоустройству, приобретение хозяйственных товаров (контрольная точка 1.2.1).

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Начальник службы экономики и финансов                                     Е.В. Клименко