УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Алексеевского сельского поселения Октябрьского района

«Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»

ЗА 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной  программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Алексеевского сельского поселения, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной сети; повышение уровня безопасности движения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | убывание | процентов | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 105 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» | 55,0 | 55,0 | - | Показатель годовой |
| 1.2. | зеленый | количество километров построенных (реконструированных), и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | возрастание | км | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 105 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» | 2 | 2 | - | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 1 полугодии 2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Алексеевского сельского поселения, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной сети; повышение уровня безопасности движения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 55,0 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 55,0 |
| 1.2. | количество километров построенных (реконструированных), и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения», в том числе: | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 7872,0 | 768,2 | 9,04 |  |
| бюджет поселения | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 7872,0 | 768,2 | 9,04 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 7872,0 | 768,2 | 9,04 |  |
| бюджет поселения | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 7872,0 | 768,2 | 9,04 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

-

УТВЕРЖДЕН

___________Ю.В. Кашпор

Глава Администрации

Алексеевского сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»

ЗА 1 полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Задача комплекс процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | возрастающие | процент | - | - | - | Постановление Администрации Алексеевского сельского поселения Октябрьского района от 07.11.2018 № 105 «Об утверждении муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» | 55,0 | 55,0 | - | Показатель годовой |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 1 полугодии 2025 года

| № п/п | Показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекс процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | План | МП | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 55,0 |
|  | Прогноз |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 55,0 |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Задача комплекс процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | км | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | Отчет о ходе реализации муниципальной программы | Срок исполнения не наступил |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. заключен контракт на содержание автомобильных дорог | - | - | - | - | - | - | - | 2025 г. | - | 2025 г. | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | № 39 от 21.10.2024, № 44 от 07.11.2024, № 16 от 03.03.2025, № 12 от 27.03.2025, № 13 от 27.03.2025, № 03583300380225000074 от 28.04.2025, № 19 от 29.04.2025 | Срок исполнения не наступил |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. выполнены работы по содержанию автомобильных работ | - | - | - | - | - | - | - | 2025 г. | - | 2025 г. | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | По состоянию на 01.07.2025 года акты выполненных работ подписаны по 5 муниципальным контрактам на сумму 768,2 т.р. | Срок исполнения не наступил |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. произведена оплата выполненных работ | - | - | - | - | - | - | - | 2025 г. | - | 2025 г. | Задорожний О.А. заместитель главы администрации по ЖКХ, строительству и благоустройству | № 840628 от 26.02.2025, № 455905 от 28.03.2025, № 748779 от 14.04.2025, № 18062 от 25.04.2025, № 748778 от 14.04.2025 | Срок исполнения не наступил |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 7872,0 | 768,2 | 9,04 |  |
| бюджет поселения | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 7872,0 | 768,2 | 9,04 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 7872,0 | 768,2 | 9,04 |  |
| бюджет поселения | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 7872,0 | 768,2 | 9,04 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Октябрьского района «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Алексеевского сельского поселения от 07.11.2018 № 105.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 8500,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8500,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 768,2 тыс. рублей или 9,04 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение следующих показателей:

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2 Количество километров построенных (реконструированных),  и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Достижение показателей запланировано на конец года, все показатели будут достигнуты в полном объеме в установленный срок.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 8500,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 8500,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 768,2 тыс. рублей или 9,04процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения»   в 2025 году предусмотрены мероприятия:

1) Мероприятия (результат) «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения». Выполнение данного мероприятия запланировано на весь год. За 1 полугодие 2025 года Заключено 7 муниципальных контрактов, по 5 муниципальным контрактам подписаны акты выполненных работ, по 5 муниципальным контрактам произведена оплата.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий  «Развитие транспортной системы Алексеевского сельского поселения» оценивается на основании 3 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 0, в установленный срок – 3, с нарушением установленного срока – 0.

Заключены договора по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения ( зимнее содержание дорог, ямочный ремонт, нанесение разметки, строительный контроль, ремонт участка дороги с твердым покрытием по ул. Средняя в с.Алексеевка) (контрольная точка 1.1.1.);

Подписаны акты выполненных работ по 5 муниципальным контрактам (контрольная точка 1.1.2.);

По состоянию на 01.07.2025 года произведена оплата по 5 муниципальным контрактам на сумму 768,2 т.р.  (контрольная точка 1.1.3);

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

Начальник службы экономики и финансов                                     Е.В. Клименко